ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| «14» августа 2018 г. | г. Зеленокумск | № 1099 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений  в муниципальную программу Советского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края  от 21 марта 2018 г. № 306 (с изменением)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Совета депутатов Советского городского округа Ставропольского края от 15 июня 2018 г. № 145 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Советского городского округа Ставропольского края от 20 декабря 2017 г. № 72», Руководствуясь постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 20 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края» (с изменениями), администрация Советского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу Советского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края  от 21 марта 2018 г. № 306 «Об утверждении муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края  «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края».

2. Отделу автоматизации и информационных технологий администрации Советского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном Интернет-Портале Советского городского округа Ставропольского края в разделе «Экономика»/ «Документы стратегического планирования»/ «Муниципальные программы, программы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края Киянова В.В.

Глава  Советского

городского округа

Ставропольского края                                                                      С.Н. Воронков

|  | УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Советского муниципального района Ставропольского края от « 14 » августа 2018 г. № 1099 |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу Советского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края  от 21 марта 2018 г. № 306 (с изменениями)

- В паспорте муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края  от 21 марта 2018 г. № 306» (далее – Программа):

1.1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы бюджетных ассигнований Программы | Объемы бюджетных ассигнований Программы на период 2018-2022 годы составляют 19908,97 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам реализации: - в 2018 году – 14628,97 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2019 году – 1320,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2020 году –1320,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2021 году – 1320,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2022 году – 1320,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), из них: бюджета Ставропольского края (далее – КБ) –12831,62 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: - в 2018 году – 12831,62,00 тыс. рублей; - в 2019 году - 0,00 тыс. рублей; - в 2020 году - 0,00 тыс. рублей; - в 2021 году - 0,00 тыс. рублей; - в 2022 году - 0,00 тыс. рублей, средства местного бюджета Советского городского округа Ставропольского края (далее – МБ) – 7077,35 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей) в том числе по годам реализации: - в 2018 году – 1797,35 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2019 году – 1320,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2020 году – 1320,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2021 году – 1320,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2022 году – 1320,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), средства иных источников – 00,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: - в 2018 году – 00,00 тыс. рублей; - в 2019 году - 00,00 тыс. рублей; - в 2020 году - 00,00 тыс. рублей; - в 2021 году - 00,00 тыс. рублей; - в 2022 году - 00,00 тыс. рублей. Прогнозируемые суммы уточняются при формировании МБ на текущий финансовый год и плановый период |
| --- | --- |

1.2. Раздел 4 Программы «Финансовое  обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 4. Финансовое  обеспечение Программы

Информация по финансовому обеспечению Программы  за счет средств местного бюджета (с расшифровкой по основным мероприятиям программы, а также по годам реализации Программы) приведена в приложениях № 7 и

№ 8 к  Программе.

Объемы бюджетных ассигнований Программы составляют 19908,97 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей) в том числе по годам реализации:

- в 2018 году – 14628,97 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2019 году – 1320,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2020 году – 1320,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2021 году – 1320,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей)

- в 2022 году – 1320,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),

из них:

КБ – 12831,62,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

- в 2018 году – 12831,62тыс. рублей;

- в 2019 году - 0,00 тыс. рублей;

- в 2021 году - 0,00 тыс. рублей;

- в 2022 году - 0,00 тыс. рублей,

МБ – 7077,35 тыс. рублей  в том числе по годам:

- в 2018 году – 1797,35 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2019 году –1320,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2020 году – 1320,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2021 году – 1320,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2022 году – 1320,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),

средства иных источников 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;

- в 2019 году - 0,00 тыс. рублей;

- в 2020 году - 0,00 тыс. рублей;

- в 2021 году - 0,00 тыс. рублей;

- в 2022 году - 0,00 тыс. рублей;

- в 2023 году - 0,00 тыс. рублей.

Прогнозируемые суммы уточняются при формировании МБ на текущий финансовый год и плановый период».

- Приложение № 1 к Программе «Сведения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды  Советского городского округа Ставропольского края» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1 к муниципальной программе Советского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края».

Сведения

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Советского городского округа

Ставропольского края «Формирование современной городской среды  Советского городского округа

Ставропольского края»

<1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: округ – Советский городской округ Ставропольского края; Программа –  муниципальная программа Советского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды  Советского городского округа Ставропольского края», ОГТиМХ - отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края; ОГХ - отдел городского хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края; ТО округа – территориальные отделы администрации Советского городского округа Ставропольского края;  поселения округа - общее количество дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории поселений Советского городского округа  Ставропольского края, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек; адресные перечни: адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.

| № пп | Наименование основного мероприятия Программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель основного мероприятия Программы | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия Программы краткое описание | Связь с целевыми индикаторами и показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель «Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Советского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение формирования современного облика территорий округа» |  | 2018 г. | 2022 г. |  |  |
| Задача «Обеспечение содержания и развития объектов благоустройства на территории поселений округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах - устройство: асфальтобетонного покрытия (ремонт асфальтобетонного покрытия), спортивных, детских площадок; установка элементов благоустройства, приспособлений для маломобильных групп населения в дворовых территориях Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве: 2019 год г. Зеленокумск, ул. Первомайская, д. 115, 117, 119, 121; ул. 50 лет Октября, д. 15,17; пл. Ленина, д. 32, 34, 40; ул. Октябрьская, д. 17, 19, 29; ул. Ленинградская, д. 58; ул. Советская, д. 16, 18, 25; ул. Мира, д. 20; ул. 50 лет Октября, д. 64; ул. Л.Толстого, д. 73; ул. 60 лет Октября, д. 8; пл. Базарная, д. 2; ул. Восточная, д. 4, д. 6; ул. Крайнева, д. 66, д. 68; ул. Крупской, д. 37, ул. Мельничная, д. 38, д. 42; с. Солдато-Александровское: ул. Шоссейная, д.21, 23, 25; ул. Шоссейная, д. 27, 29. 2020 год г. Зеленокумск: ул. Ессентукская, д. 106, 108, 157, 161а, 162, 164, 166; ул. Садовая, д, 1; с. Солдато-Александровское: ул. Шоссейная, д. 28; ул. Широкая, д. 1, 1а. ул. Шоссейная, д.17, 19 2021 год г. Зеленокумск: пер. Владикавказский, д. 97, 97а; ул. Пугачева, д. 219; ул. Энгельса, д. 2а, 90а, 90б; с. Солдато-Александровское: ул. Шоссейная, д.1, 3, 5, 7, 9; ул. Почтовая, д.1,3; ул. Кооперативная, д. 8, 10, 12. 2022 год г. Зеленокумск: пл. Ленина, д. 54; ул. Ардинцева, д. 30а; ул. Заречная, д. 19; ул. Крайнева, д. 367; ул. Почтовая, д. 76; ул. Юбилейная, д. 30; ул. Железнодорожная, д. 18, х. Средний Лес, д. 16. | ОГТиМХ; ОГХ; ТО округа ; |  |  | - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий округа на 47 ед. - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий округа до 100%; - увеличение доли населения округа, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями на 100%; | - общее количество дворовых территорий округа; - количество благоустроенных дворовых территорий округа; - доля благоустроенных дворовых территорий поселений округа к общему количеству дворовых территорий округа; - доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями к общему количеству населения округа. |
| 2. | Благоустройство общественной территории: ремонт твердого покрытия (дорог, проездов, тротуаров), установка малых архитектурных форм (осветительных приборов, урн, скамеек, декоративных скульптур, иных элементов), установка приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, пандусов, съездов) Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве: 2018 год г. Зеленокумск: Нижний парк; 2019 год г. Зеленокумск: Нижний парк; бульвар по ул. Зои Космодемьянской; с. Отказное: сельская площадка для проведения культурно-массовых мероприятий по ул. Прогонной; с. Нины: парковая территория в с. Нины; с. Правокумское: культурно - досуговый центр ул. Ленина; х. Восточный: территория культурно-досугового центра с. Солдато-Александровское: территория перед зданием кинотеатра «Дружба»; с. Горькая Балка: центральная площадь; с. Отказное: сквер между ул. Мостовой и ул. Ленина, территория кладбища; с. Нины: парковая территория в с. Нины; с. Правокумское: памятник войнам односельчанам ул. Мира; 2020 год г. Зеленокумск: старое кладбище «Элеватор», новое кладбище «Элеватор», с. Солдато-Александровское: сквер по ул. Шоссейной, зеленая зона по ул. Шоссейной; с. Горькая Балка: парк по ул. Тургенева; с. Отказное: детская игровая площадка на территории МКУ «КДЦ» по ул. Мостовой; с. Нины: мемориальный комплекс «Огонь Вечной Славы»; с. Правокумское: детская площадка ул. Мира; 2021 год г. Зеленокумск: участок бульвара по ул. Мира, бульвар по ул. Гражданской, сквер по ул. Советской, сквер пл. 1 Мая; с. Горькая Балка: аллея по ул. Мира; с. Отказное: детская спортивная площадка по ул. Советской; 2022 год г. Зеленокумск: Парк ДК им. И.А.Усанова по ул. Крайнева; с. Отказное: детский спортивно-игровой комплекс по ул. Кирова, парковая зона территории МКУ «КДЦ» по ул. Мостовой, 5, площадь «Победы» от ул. Мостовой до ул. Маяковского | ОГТиМХ; ОГХ; ТО |  |  | - увеличение количества благоустроенных общественных территорий округа на 29 ед.; - увеличение доли благоустроенных общественных территорий округа до 100%; - увеличение площади общественных территорий поселений округа, приходящаяся на 1 жителя с 2,83 кв. м до 13,5 кв.м.6 | - общее количество общественных территорий округа; - количество благоустроенных общественных территорий округа; - доля благоустроенных общественных территорий, к общему количеству общественных территорий округа; - площадь благоустроенных общественных территорий округа, приходящаяся на 1 жителя». |

Начальник отдела градостроительства, транспорта и

муниципального хозяйства администрации

Советского городского округа

Ставропольского края                                                                                                                                                       В.В. Киянов

3. Приложение № 2 к Программе «Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной  программы Советского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды  Советского городского округа Ставропольского края» изложить в следующей редакции:

|  | «Приложение № 2 к муниципальной программе Советского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края» |
| --- | --- |

Сведения

- о целевых индикаторах и показателях муниципальной  программы

- Советского городского округа Ставропольского края

- «Формирование современной городской среды Советского городского округа

- Ставропольского края» и их значениях

<1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: округ – Советский городской округ Ставропольского края; Программа –  муниципальная программа Советского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды  Советского городского округа Ставропольского края», ОГТиМХ -  отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края; ОГХ - отдел городского хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края; ТО округа – территориальные отделы администрации Советского городского округа Ставропольского края;  поселения округа - общее количество дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории поселений Советского городского округа  Ставропольского края, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек; адресные перечни: адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя программы | Ед. изм. | Значение целевого индикатора и показателя программы по годам |  |  |  |  |  | Источник информации (методика расчета)*1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель «Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Советского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия: «Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах» «Благоустройство муниципальной территории общего пользования: парковая зона» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение содержания и развития объектов благоустройства на территории округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество дворовых территорий округа | ед. | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | Паспорт благоустройства округа |
| 2. | Площадь дворовых территорий округа | м2 | 420422 | 420422 | 420422 | 420422 | 420422 | 420422 | Паспорт благоустройства округа |
| 3 | Количество благоустроенных дворовых территорий округа | ед. | 47 | 51 | 63 | 75 | 83 | 90 | Паспорт благоустройства округа |
| 4. | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий округа | % | 48,0 | 52,0 | 64,3 | 76,5 | 84,7 | 91,8 | Паспорт благоустройства округа |
| 5. | Количество дворовых территорий, которые будут благоустроены | ед. | 4 | 12 | 12 | 8 | 7 | 8 | Паспорт благоустройства округа |
| 6. | Общая численность населения округа | тыс. чел. | 59,378 | 59,378 | 59,378 | 59,378 | 59,378 | 59,378 | Паспорт благоустройства округа |
| 7. | Численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями | тыс. чел. | 5,771 | 6,015 | 6,797 | 7,397 | 8,022 | 8,149 | Паспорт благоустройства округа |
| 8 | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, в общей численности населения округа | % | 9,7 | 10,1 | 11,4 | 12,5 | 13,5 | 13,7 | Паспорт благоустройства округа |
| 9 | Количество общественных территорий округа | ед. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | Паспорт благоустройства округа |
| 10 | Площадь общественных территорий округа | м2 | 802687 | 802687 | 802687 | 802687 | 802687 | 802687 | Паспорт благоустройства округа |
| 11. | Количество благоустроенных общественных территорий округа | ед. | 7 | 7 | 8 | 19 | 27 | 32 | Паспорт благоустройства округа |
| 12 | Площадь благоустроенных общественных территорий округа | м2 | 167868 | 167868 | 186768 | 447510 | 559398 | 636172 | Паспорт благоустройства округа |
| 13. | Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий округа | % | 19,4 | 19,4 | 33,3 | 52,8 | 75,0 | 88,9 | Паспорт благоустройства округа |
| 14. | Количество общественных территорий округа, которые будут благоустроены | ед. | 0 | 1 | 11 | 8 | 5 | 4 | Паспорт благоустройства округа |
| 15. | Площадь общественных территорий, которая будет благоустроена | м2 | 0 | 18900 | 260742 | 111888 | 76774 | 166515 | Паспорт благоустройства округа |
| 16. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя округа | м2 | 2,83 | 2,83 | 3,15 | 7,54 | 9,42 | 10,71 | Паспорт благоустройства округа». |

Начальник отдела градостроительства, транспорта и

муниципального хозяйства администрации

Советского городского округа

Ставропольского края                                                                                                                                                       В.В. Киянов

4. Приложение № 3 к Программе  «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды  Советского городского округа Ставропольского края» за счет средств бюджета Советского городского округа Ставропольского края»                                                                    изложить в следующей редакции:

|  | «Приложение № 3 к муниципальной программе Советского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края» |
| --- | --- |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- реализации муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края

«Формирование современной городской среды  Советского

городского округа Ставропольского края»

за счет средств бюджета Советского городского округа Ставропольского края

<1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения:  округ – Советский городской округ Ставропольского края; Программа –  муниципальная программа Советского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды  Советского городского округа Ставропольского края; АСГО СК - администрация Советского городского округа Ставропольского края; ОГТиМХ - отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края; ОГХ - отдел городского хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края; ТО округа – территориальные отделы администрации Советского городского округа Ставропольского края;  поселения округа - общее количество дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории поселений Советского городского округа  Ставропольского края, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек; адресные перечни: адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Целевая статья расходов |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, подпрограммы программы | Уровень бюджета | Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Программа | Подпрограмма | Мероприятия | Направление расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2022 г.г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| 1. | Программа «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края» Всего по Программе: | 08 | 0 | 00 | 00000 | Всего, в т.ч.: |  | 19908,97 | 0,00 | 14628,97 | 1320,00 | 1320,00 | 1320,00 | 1320,00 |
|  |  | 08 | 0 | 00 | 00000 | АСГО СК | МБ | 7077,35 | 0,00 | 1797,35 | 1320,00 | 1320,00 | 1320,00 | 1320,00 |
|  |  | 08 | 0 | 00 | 00000 |  | КБ | 12831,62 | 0,00 | 12831,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основные мероприятия | 08 | 0 | 01 | L 5550 | Всего, в т.ч.: |  | 19908,97 | 0,00 | 14628,97 | 1320,00 | 1320,00 | 1320,00 | 1320,00 |
|  |  | 08 | 0 | 01 | L 5550 | АСГО СК | МБ | 7077,35 | 0,00 | 1797,35 | 1320,00 | 1320,00 | 1320,00 | 1320,00 |
|  |  | 08 | 0 | 01 | L 5550 |  | КБ | 12831,62 | 0,00 | 12831,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.1.Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах | 08 | 0 | 01 | L 5550 | Всего, в т.ч.: |  | 3342,00 | 0,00 | 1122,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 |
|  |  | 08 | 0 | 01 | L 5550 | АСГО СК | МБ | 3342,00 | 0,00 | 1122,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 |
|  |  | 08 | 0 | 01 | L 5550 |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - 2.2. Благоустройство общественной территории | 08 | 0 | 02 | L 5550 | Всего, в т.ч.: |  | 16566,97 | 0,00 | 13506,97 | 765,00 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
|  |  | 08 | 0 | 02 | L 5550 | АСГО СК | МБ | 3735,35 | 0,00 | 675,35 | 765,00 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
|  |  | 08 | 0 | 02 | L 5550 |  | КБ | 12831,62 | 0,00 | 12831,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00». |

Начальник отдела градостроительства, транспорта и

муниципального хозяйства администрации

Советского городского округа

Ставропольского края                                                                                                                                                        В.В. Киянов

- 5.  Приложение № 4 к Программе  «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета Советского городского  округа Ставропольского края и иных участников муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края»  на реализацию целей муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Приложение № 4

- к  муниципальной программе Советского городского округа

- Ставропольского края «Формирование современной

- городской среды  Советского городского округа

- Ставропольского края»

- Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов бюджета Советского городского  округа Ставропольского края и иных участников муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края

«Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края»  на реализацию целей муниципальной программы

<1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения округ – Советский городской округ Ставропольского края; Программа – муниципальная программа Советского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды  Советского городского округа Ставропольского края; ОГТиМХ - отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края; ОГХ - отдел городского хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края; ТО округа – территориальные отделы администрации Советского городского округа Ставропольского края;  поселения округа - общее количество дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории поселений Советского городского округа  Ставропольского края, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек; адресные перечни: адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.

| № п/п | Наименование программы, основного мероприятия программы | Источники ресурсного обеспечения | Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018-2022гг | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Программа «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края | - Всего по программе: - в том числе: | 19908,97 | 0,00 | 14628,97 | 1320,00 | 1320,00 | 1320,00 | 1320,00 |
|  |  | - МБ | 7077,35 | 0,00 | 1797,35 | 1320,00 | 1320,00 | 1 320,00 | 1320,00 |
|  |  | - КБ | 12831,62 | 0,00 | 12831,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - средства иных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 2. | Основные мероприятия 2.1. Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах. | - Всего по мероприятиям - в том числе: - МБ - средства иных источников - Всего по мероприятию - в том числе: | 19908,97 7077,35 0,00 3342,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 14628,97 1797,35 0,00 1122,00 | 1320,00 1320,00 0,00 555,00 | 1320,00 1320,00 0,00 555,00 | 1320,00 1320,00 0,00 555,00 | 1320,00 1320,00 0,00 555,00 |
|  |  | - МБ | 3342,00 | 0,00 | 1122,00 | 1122,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 |
|  |  | - КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.2.Благоустройство общественной территории | - Всего по мероприятию - в том числе: | 16566,97 | 0,00 | 13506,97 | 765,00 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
|  |  | - МБ | 3735,35 | 0,00 | 675,35 | 765,00 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
|  |  | - КБ | 12831,62 | 0,00 | 12831,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00». |

Начальник отдела градостроительства, транспорта и

муниципального хозяйства администрации

Советского городского округа

Ставропольского края                                                                                                                                                    В.В. Киянов