СПРАВКА

о ходе реализации муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Советском городском округе Ставропольского края» за 2023 год

В соответствии с Постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 30 марта 2018 года № 342 «Об утверждении муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Советском городском округе Ставропольского края» (с изменениями) (далее – Программа) реализуется ряд мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития территорий посредством совершенствования системы застройки района и сельских поселений, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, отвечающих интересам граждан и их объединений, рационального природопользования и охраны окружающей природной среды.

В рамках реализации детального плана – графика программы в 2023 году администрацией Советского городского округа Ставропольского края выполнялось основное мероприятие по исполнению полномочий органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности.

В 2023 году населению Советского городского округа Ставропольского края в сфере градостроительной деятельности было предоставлено 193муниципальные услуги. Доля оказанных муниципальных услуг от общего количества поступивших обращений составила 100%, а именно отработаны:

- 0 заявлений по выдаче документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала;

- 15 заявлений о выдаче разрешения на строительство;

- 16 заявлений о внесении изменений в разрешение на строительство;

- 29 заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

-13 заявлений о выдаче градостроительного плана земельного участка;

- 17 уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

- 4 уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности;

- 71уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства;

- 2 заявлений на предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- 6 заявлений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

- 0 заявление о принятии решения о подготовке документации по планировке территории;

- 0 заявление на утверждение документации по планировке территории;

- 10 заявлений о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, выдаче документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;

- 10 заявлений о завершении переустройства и (или) перепланировки жилых помещений;

- 0 заявлений о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, о выдаче документа, подтверждающего принятие соответствующего решения о переводе или об отказе в переводе;

- 0 заявлений о признании в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Также обеспечивалось ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Советского городского округа Ставропольского края (далее – ИСОГД). В 2023 году были размещены85 поступивших документов, подлежащих размещению в ИСОГД,что соответствует 100% от запланированного на 2023г. количества.

В рамках реализации программы была 1 публикация информации в средствах массовой информации(с оплатой услуг), что составляет 50% от планируемого.

В целях необходимости проведения закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в области градостроительной деятельности, в том числе геодезических и топографических работ, необходимых для подготовки градостроительных документов, создание условий для резервирования земельных участков для муниципальных нужд, проведение кадастровых работ по установлению границ земельных участков под объектами местного значения, на 2023 г. было запланировано проведение вышеуказанных работ (с оплатой услуг) в отношении 2 земельных участков. В связи с невостребованностью данные работы в отчетном году не проводились.

В рамках реализации программы, по итогам аукциона в электронной форме, с целью разработки основной градостроительной документации, администрацией с ООО «Северо-Кавказский градостроительный центр»05 декабря 2023 г. заключен муниципальный контракт № 234 на выполнение работ по разработке генерального плана Советского муниципального округа Ставропольского края и правил землепользования и застройки Советского муниципального округа Ставропольского края,на сумму 68,00 тыс.рублей (далее - контракт).

Оплата по контракту в 2023 г. не осуществлялась. Работы по исполнению контракта продолжаются, и оплата перенесена на 2024 год.

В связи с экономией средств, сложившейся по итогам проведения конкурентных процедур, была приобретена компьютерная техника на сумму 109,8 тыс.рублей. (МФУ и картридж).

Информация по выполнению мероприятия программы направлялась ежемесячно в установленные сроки в министерство строительство и архитектуры Ставропольского края, а также в прокуратуру Советского района и иные надзорные органы.

Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средствбюджета Советского городского округа Ставропольского края. Общий объем финансирования Программы на 2023 г. за счет бюджетов всех уровней составил 2755,71тыс. рублей, из них освоено 1980,56тыс. рублей, что составляет 71,87% от запланированного.

- Результаты, достигнутые за отчетный период реализации программы

Анализ основного мероприятия и контрольных событий Программы показал, что контрольные события, планируемые программой выполнены в полном объеме.

Основное мероприятие 1 исполнение полномочий администрации Советского городского округа Ставропольского края в области градостроительной деятельности выполнено, в полном объеме. Показатель решения задач Программы «Количество документов, подготовленных по итогам проведения кадастровых и изыскательских работ», в виду отсутствия необходимости проведения данных работ не исполнен.

- Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий программы

Общий объем финансирования программы на 2023 год за счет средств местного бюджета составил 2755,71тыс. рублей, из них освоено 1980,56тыс. руб. процент освоения денежных средств составил 71,87 %.

3. Информация об изменениях, внесенных в Программу

В Программу были внесены следующие изменения:

- постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 06 декабря 2018 года № 1713 «О внесении изменений в муниципальную программу Советского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Советском городском округе Ставропольского края»,утвержденную постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 30 марта 2018 года № 342»;

- постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2018 года № 1713«О внесении изменений в муниципальную программу Советского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Советском городском округе Ставропольского края»,утвержденную постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 30 марта 2018 года № 342 (с изменениями)»;

- постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 24 июля 2019 года №964 «О внесении изменений в муниципальную программу Советского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Советском городском округе Ставропольского края»,утвержденную постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 30 марта 2018 года № 342»;

- постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 03 февраля 2020 года №140 «О внесении изменений в муниципальную программу Советского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Советском городском округе Ставропольского края»,утвержденную постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 30 марта 2018 года № 342»;

- постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 28 января 2021 года №72 «О внесении изменений в муниципальную программу Советского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Советском городском округе Ставропольского края»,утвержденную постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 30 марта 2018 года № 342»;

- постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 31 января 2022 года №112 «О внесении изменений в муниципальную программу Советского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Советском городском округе Ставропольского края»,утвержденную постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 30 марта 2018 года № 342»;

- постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2022 года №1659 «О внесении изменений в муниципальную программу Советского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Советском городском округе Ставропольского края»,утвержденную постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 30 марта 2018 года № 342»;

- постановление администрации Советского муниципального округа Ставропольского края от 30января 2024 года №90 «О внесении изменений в муниципальную программу Советского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Советском городском округе Ставропольского края»,утвержденную постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 30 марта 2018 года № 342».

4. Результаты реализации мер правового регулирования

В целях реализации мер правового регулирования программы разработаны и утверждены следующиенормативныеправовые акты администрации:

- административный регламент предоставления администрацией Советского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство», утвержден постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 29 апреля 2019 г. № 584 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Советского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство»(с изменениями);

- административный регламент предоставления администрацией Советского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержден постановлением АСОГ СК от 29 апреля 2019 г. № 583 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Советского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»(с изменениями);

- административный регламент предоставления администрацией Советского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», утвержден постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 03 декабря 2019 г. № 1548 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Советского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»(с изменениями);

- административный регламент предоставления администрацией Советского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержден постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 29 апреля 2019 № 585 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Советского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана земельного участка» (с изменениями);

- административный регламент предоставления администрацией Советского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документации по планировке территории», утвержден постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 10 апреля 2019 № 474 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Советского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документации по планировке территории»(с изменениями);

- административный регламент предоставления администрацией Советского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке территории», утвержден постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 09 апреля 2019 № 470 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Советского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке территории»(с изменениями);

- административный регламент предоставления администрацией Советского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства», утвержден постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 10 апреля 2019 № 475 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Советского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства»;

- административный регламент предоставления администрацией Советского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержден постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 09 апреля 2019 № 471 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Советского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

Начальник отдела градостроительства,

транспорта и муниципального хозяйства

администрации Советского муниципального

округа Ставропольского края                                                             С.В. Безгуб

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Советском муниципальном районе Ставропольского края»

<1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: округ – Советский городской округ Ставропольского края; Программа –  муниципальная программа Советского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Советском муниципальном районе Ставропольского края», отдел-  отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края;

| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя Программы, подпрограммы Программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя Программы, Подпрограммы Программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий год |  |  |
|  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Индикатор достижения цели |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля оказанных муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности от общего количества поступивших обращений | % | 100 | 100 | нет |
| 2. | Показатель решения задачи |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество документов, подготовленных по итогам проведения кадастровых и изыскательских работ | шт. | 2 | 0 | отсутствие необходимости проведения данных работ |
| 2.2 | Доля размещенных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности документов от общего количества поступивших документов | % | 85 | 85 | нет |
| 2.3 | Количество опубликованной информации в средствах массовой информации | шт. | 2 | 1 | отсутствие необходимости проведения данных работ |
| 2.4 | Доля поставленных на кадастровый учет территориальных зон округа к общему количеству территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки округа | % | 100 | 100 | нет |
| 2.5 | Обеспеченность округа основной градостроительного документацией (местными нормативами градостроительного проектирования, Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки округа) | % | 100 | 100 | нет |
| 2.6 | Обеспеченностьокруга программами по развитию транспортной, социальной и коммунальной инфраструктур в целях создания благоприятной среды жизнедеятельности населения округа | % | 100 | 100 | нет |

Начальник отдела градостроительства, транспорта и

муниципального хозяйства администрации

Советского городского округаСтавропольского края                                                      С.В. Безгуб

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Советском муниципальном районе Ставропольского края»

<1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: округ – Советский городской округ Ставропольского края; Программа –  муниципальная программа Советского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Советском муниципальном районе Ставропольского края», отдел-  отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края;

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия Программы, подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации |  | окончания реализации |  | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| Цель «Обеспечение устойчивого развития территории округа на основе документов территориального планирования и градостроительного зонирования, направленных на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Исполнение полномочий Администрации в области градостроительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Исполнение полномочий Администрации в области градостроительной деятельности |  | отдел | 01.01.2023 | 28.12.2023 |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1. Представлен отчет о количестве оказанных муниципальной услуги в сфере градостроительной деятельности. |  | отдел | 01.01.2023 | 28.12.2023 |  | - |  | - |  | 20.02.202320.03.2023 20.04.2023 20.05.2023 20.06.2023 20.07.2023 20.08.2023 20.09.2023 20.10.2023 20.11.2023 20.12.2023 | 20.02.2023 20.03.2023 20.04.2023 20.05.2023 20.06.2023 20.07.2023 20.08.2023 20.09.2023 20.10.2023 20.11.2023 20.12.2023 |  |
|  | Контрольное событие 2. Внесены сведения об уточненных границах земельных участков в Единый государственный реестр недвижимости. |  | отдел | 01.01.2023 | 28.12.2023 |  |  |  |  |  | 01.12.2023 | 01.12.2023 |  |
|  | Контрольное событие 3. Размещены поступившие документы в информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Советского городского округа Ставропольского края поступивших документов |  | отдел | 01.01.2023 | 28.12.2023 |  |  |  |  |  | 80 шт. | 80 шт. |  |

Начальник отдела градостроительства, транспорта и

муниципального хозяйства администрации

Советского городского округа Ставропольского края                                                                                С.В. Безгуб

### Отчет

### об использовании средств бюджета Советского городского округа Ставропольского края на реализацию

муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Советском муниципальном районе Ставропольского края»

<1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: округ – Советский городской округ Ставропольского края; Программа – муниципальная программа Советского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Советском муниципальном районе Ставропольского края», отдел-  отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края;

| ### № п/п | ### Наименование Программы, подпрограммы | ### Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | ### Целевая статья расходов |  |  |  | ### Расходы за отчетный год (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### Программа | ### Подпрограмма | ### Основное мероприятие | ### Направление расходов | ### сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | ### сводная бюджетная роспись на отчетную ### дату** | ### кассовое исполнение |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 |
| ### 1. | ### Программа, всего | ### отдел | 11 | 0 | 02 | 10010 10020 10080 | ### 1963,69 | ### 2671,00 | ### 1980,56 |
| ### 2. | Основное мероприятие: ### 1.Исполнение полномочий администрации Советского городского округа в области градостроительной деятельности | ### отдел | 11 | 0 | 01 | 20230 | ### 60,0 | ### 803,96 | ### 114,9 |
| ### 3. | 1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в области градостроительной деятельности |  | 11 | 0 | 01 | 20230 | ### 60,0 | ### 803,96 | ### 114,9 |
| ### 4. | Основное мероприятие: 2. Обеспечение функций органов местного самоуправления |  | 11 | 0 | 02 | 10010 10020 | 1903,69 | ### 1867,04 | ### 1865,66 |

** Для годового отчета – 31 декабря отчетного финансового года

Начальник отдела градостроительства, транспорта и

муниципального хозяйства администрации

Советского городского округа Ставропольского края                                                                           С.В. Безгуб

Информация

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета Советского городского округа Ставропольского края, внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию муниципальной программы, программы Советского городского округа Ставропольского края«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Советском муниципальном районе Ставропольского края»

<1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: округ – Советский городской округ Ставропольского края; Программа –  муниципальная программа Советского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Советском муниципальном районе Ставропольского края», отдел-  отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края;

| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Программа, всего |  | ### 2755,71 | ### 2671,00 | ### 1980,56 | ### 1980,56 |
|  |  | ### в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | ### МБ | ### 2755,71 | ### 2671,00 | 1980,56 | 1980,56 |
|  |  | ### ВФ | 0,00 | ### 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### ИО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие: 1. Исполнение полномочий администрации Советского городского округа в области градостроительной деятельности | ### в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | ### МБ | ### 803,96 | ### 803,96 | ### 114,90 | ### 114,90 |
|  |  | ### ВФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### ИО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 1.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в области градостроительной деятельности | ### в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | ### МБ | 803,96 | 803,96 | 114,90 | 114,90 |
|  |  | ### ВФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### ИО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие: 2. Обеспечение функций органов местного самоуправления | ### в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | ### МБ | ### 1951,75 | 1867,04 | 1865,66 | 1865,66 |
|  |  | ### ВФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### ИО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Начальник отдела градостроительства, транспорта и

муниципального хозяйства администрации

### Советского городского округа Ставропольского края                                  С.В. Безгуб