Информация

об итогах реализации муниципальной программы

Советского городского округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края»

в 2023году

В рамках муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края» (далее – Программа) реализовывались следующие подпрограммы:

- «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советского городского округа Ставропольского края»;

- «Модернизация улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края»;

- «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края»;

- «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края».

Для каждой из вышеперечисленных подпрограмм  сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы достижения целей Программы и показатели решения задач подпрограмм Программы.

В соответствии с п. 41 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края (далее – округа), утвержденного постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 20  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края» (с изменениями), годовой отчет составлен в целом по Программе.

# В ходе реализации Программы  в 2023году проведен ряд мероприятий по достижению целей Программы, в том числе по улучшению  условий движения и устранение опасных участков на автомобильных дорогах округа.

- Результаты, достигнутые за отчетный период

# реализации Программы

# В соответствии с плановыми показателями эффективности реализации Программы (далее – плановые показатели) ежегодно планируется снижение доли протяженности улично-дорожной сети, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности улично-дорожной сети.

# Доля автомобильных дорог округа, находящихся в соответствии с нормативными требованиями, к общей протяженности автомобильных дорог составило 31,8% при запланированном показателе 30,3%. На 2023 год протяженность отремонтированных и вновь построенных пешеходных дорожек и тротуаров на улично-дорожной сети округа планировалось увеличить на 5,0 км. Фактическое значение составило 10,3 км.

Сравнительный анализ значений индикаторов и показателей, достигнутых в 2023 году, с индикаторами и показателями, запланированными Программой на 2023 год, показал, что 11из 15-ти индикаторов и показателей плановых значений выполнены, а именно:

- доля протяженности отремонтированных и вновь построенных пешеходных дорожек и тротуаров пешеходных дорожек и тротуаров на улично-дорожной сети округа (+3,0%);

- доля автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности улично-дорожной сети (+1,5%);

- доля автомобильных дорог улично-дорожной сети, отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети (+1,7%);

- доля оформленных проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги округа вне границ населенных пунктов (100%);

- доля оформленных технических паспортов на автомобильные дороги округа вне границ населенных пунктов (100%);

- протяженность отремонтированных и вновь построенных пешеходных дорожек и тротуаров на улично-дорожной сети округа               (на 5,340 м);

- количество пешеходных светофорных объектов на улично-дорожной сети округа (увеличение на 3 ед.);

- количество наглядных пособий (дисков, пазлов, плакатов, настольных игр) по изучению правил дорожного движения для оборудованных уголков безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях Советского городского округа, размещенных в кабинетах предмета «Окружающий мир» («Основы безопасности жизнедеятельности») (100%);

- количество районных смотров-конкурсов среди учащихся образовательных учреждений Советского городского округа «Законы дорог уважай» (100%);

- количество площадок для обучения детей правилам дорожного движения (100%);

- количество публикаций и материалов по безопасности дорожного движения в газете «Панорама нашей жизни» (+1 шт.).

В связи с отсутствием денежных средств в местном бюджете округа 2 индикатора и 2 плановых показателя эффективности реализации Программы не выполнены:

- доля автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов;

- протяженность автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям;

- протяженность дорог улично-дорожной сети округа с устройством асфальтобетонного покрытия;

- темп снижения ДТП, зарегистрированных на территории округа.

- Перечень мероприятий и контрольных событий Программы, выполненных и невыполненных в установленные сроки

(с указанием причин такого невыполнения)

Программой запланировано 4 основных мероприятий и15 контрольных событий.

Анализ основных мероприятий и контрольных событий Программы планируемых Программой в основном выполнены (таблица 2):

Основными причинами невыполнения мероприятий в полном объеме являются рост цен и отсутствие денежных средств в местном бюджете.

- Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий Программы

Общий объем финансирования Программы за счет бюджетов всех уровней составил 101866,07тыс. рублей, из них освоено 54763,19тыс. руб. процент освоения денежных средств составил 53,76%, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета из 53109,44тыс. руб. освоено13284,70тыс. руб. (25,01%);

- за счет средств местного бюджета из48 756,63тыс. руб. освоено 41 478,49тыс. руб. (85,07%).

По соглашению с министерством дорожного хозяйства Ставропольского края в 2023 году показателем результативности использования субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету Советского городского округа Ставропольского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2022-2023 годы являлась подача извещения о проведении конкурса (аукциона) на право заключения муниципального контракта на выполнение работ в рамках предоставленной субсидии. В декабре 2023 года выделена субсидия в сумме 41 920,77 тыс. руб., в том числе: из краевого бюджета – 39 824,73 тыс. руб., местного бюджета – 2 096, 04 тыс. руб. на ремонт дорог протяженностью 2,0 км.

В 2024 году планируется проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Информация об изменениях, внесенных в Программу

В Программу были внесены следующие изменения:

- постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 20 января 2023 г. № 36 «О внесении изменений в муниципальную программу Советского городского округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 317»;

- постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 30 марта 2023 г. № 320 «О внесении изменений в муниципальную программу Советского городского округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 317»;

- постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 13 июня 2023 г. № 605 «О внесении изменений в муниципальную программу Советского городского округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 317»;

- постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 28 августа 2023 г. № 920 «О внесении изменений в муниципальную программу Советского городского округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 317»;

- постановление администрации Советского муниципального округа Ставропольского края от 15 декабря 2023 г. № 1354 «О внесении изменений в муниципальную программу Советского городского округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 317».

- Иная информация, предусмотренная методическими

Указаниями

Иная информация методическими указаниями не предусмотрена.

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края»

<1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: округ – Советский городской округ Ставропольского края; Программа –  муниципальная программа Советского городского округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края»

| № п/п |  | Наименование целевого индикатора, показателя Программы, подпрограммы Программы | Единица измерения |  | Значения целевого индикатора, показателя Программы, Подпрограммы Программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | текущий год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план |  |  | фактическое значение на конец года |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |
| Индикатор достижения цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | - доля автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов | % |  | 11,7 |  |  | - | В связи с удорожанием строительных материалов и выполняемых работ изменилась сметная стоимость запланированных мероприятий |  |
| 2. |  | - доля протяженности отремонтированных и вновь построенных пешеходных дорожек и тротуаров на улично-дорожной сети округа | % |  | 4,6 |  |  | 9,6 (+3,0%) |  |  |
| 3. |  | - доля автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности улично-дорожной сети | % |  | 54,5 |  |  | 53(+1,5%) |  |  |
| 4. |  | - доля автомобильных дорог улично-дорожной сети, отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети | % |  | 36,6 |  |  | 38,3 (+1,7%) |  |  |
| 5. |  | - темп снижения ДТП, зарегистрированных на территории округа (АППГ) | % |  | 6,0 |  |  | 15,4 (увеличение на 9,4%) |  |  |
| Подпрограмма «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель решения Задачи 1. Подпрограммы 1. Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | протяженность автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям | км |  | 10,7 |  |  | - | В связи с удорожанием оплаты мероприятий данного показателя, запланированных денежных средств местного бюджета недостаточно |  |
| Показатели решения Задачи 2. Подпрограммы 1. Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Доля оформленных проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги округа вне границ населенных пунктов |  |  | % |  | 100 | 100 |  |  |  |
| 8. | Доля оформленных технических паспортов на автомобильные дороги округа вне границ населенных пунктов |  |  | % |  | 100 | 100 |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Модернизация улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель решения Задачи 1. Подпрограммы 2. Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | - Протяженность отремонтированных и вновь построенных пешеходных дорожек и тротуаров на улично-дорожной сети округа |  |  | км |  | 5 | 10,335 |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели решения Задачи 1. Подпрограммы 3. Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | - количество пешеходных светофорных объектов на улично-дорожной сети округа; |  |  | ед. |  | 7 | 10(+3 ед.) |  |  |  |
| 11. | - протяженность дорог улично-дорожной сети округа с устройством асфальто-бетонного покрытия |  |  | км |  | 3,0 | 1,818 |  |  | Рост цен и отсутствие денежных средств в местном бюджете |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели решения Задачи 1. Подпрограммы 4. Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | - количество наглядных пособий (дисков, пазлов, плакатов, настольных игр) по изучению правил дорожного движения для оборудованных уголков безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях Советского городского округа, размещенных в кабинетах предмета «Окружающий мир» («Основы безопасности жизнедеятельности») |  |  | ед. |  | 58 | 58(100%) |  |  |  |
| 13. | - количество районных смотров-конкурсов среди учащихся образовательных учреждений Советского городского округа «Законы дорог уважай» |  |  | ед. |  | 2 | 2 (100%) |  |  |  |
| 14. | - количество площадок для обучения детей правилам дорожного движения |  |  | ед. |  | 1 | 1 (100%) |  |  |  |
| 15. | - количество публикаций и материалов по безопасности дорожного движения в газете «Панорама нашей жизни» |  |  | шт. |  | 3 | 4(100%) |  |  |  |

Заместитель Главы администрации

Советского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                                                                               Е.А. Носоченко

### Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края», мероприятий и контрольных событий муниципальной программы

Советского городского округа  Ставропольского края за 2023год

<1> Далее в настоящей таблице используется сокращения: АСГО СК – администрация Советского городского округа Ставропольского края, Программа, Подпрограмма – муниципальная программа Советского городского округа  Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края»; ОГТиМХ – отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края; УО – управление образования администрации Советского городского округа  Ставропольского края

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы |  | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактиче ский срок |  |  |  |  | Результаты |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации |  | окончания реализации |  |  | запланированные |  |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |
| Цель 1. Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1.«Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Подпрограммы 1. Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие Ремонт и содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов |  | ОГТиМХ | х | х | х |  | х |  |  | В результате реализации Подпрограммы: - уменьшение протяженности автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям; - оформить проекты организации дорожного движения на автомобильные дороги округа вне границ населенных пунктов в количестве 11 шт. |  |  | Результат: - уменьшена протяженность автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов, не отвечающая нормативным требованиям; - оформлены проекты организации дорожного движения на автомобильные дороги округа вне границ населенных пунктов в количестве 11 шт. | В связи с удорожанием оплаты мероприятий данного показателя, запланированных денежных средств местного бюджета недостаточно |
|  | Контрольное событие 1-3 - Проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог вне границ населенных пунктов: - выполнено восстановление профиля с добавлением нового материала; - выполнен ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий; - нанесены линии дорожной разметки; - окрашено металлическое перильное ограждение; - произведена замена железобетонных сигнальных столбиков |  | Х | 10.03 | 25.08 | 15.03 |  | 25.08 |  |  | - выполнить восстановление профиля с добавлением нового материала; - выполнить ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий; - нанести линии дорожной разметки; - окрасить металлическое перильное ограждение; - произвести замену железобетонных сигнальных столбиков |  |  | - выполнено восстановление профиля с добавлением нового материала; - выполнен ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий; - нанесены линии дорожной разметки; - окрашено металлическое перильное ограждение; - произведена замена железобетонных сигнальных столбиков | нет |
|  | 2. Выполнено весенне-летнее и зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них: - проведено нанесение прерывистой линии; - нанесена дорожная разметка; - проведена уборка автомобильных дорог, скошена трава на обочинах; - проведена планировка автогрейдером: грунтовых обочин; - проведена уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги; - произведено исправление профиля оснований: гравийных без добавления нового материала; - очищены автобусные остановки, площадки отдыха и стоянки автомобилей от грязи, пыли и мусора; |  |  |  |  | . |  |  |  |  | провести нанесение прерывистой линии; - нанести дорожную разметку; - провести уборку автомобильных дорог, скосить траву на обочинах; - провести планировку автогрейдером: грунтовых обочин; - провести уборку различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги; - провести исправление профиля оснований: гравийных без добавления нового материала; - очистить автобусные остановки, площадки отдыха и стоянки автомобилей от грязи, пыли и мусора |  |  | - проведено нанесение прерывистой линии; - нанесена дорожная разметка; - проведена уборка автомобильных дорог, скошена трава на обочинах; - проведена планировка автогрейдером: грунтовых обочин; - проведена уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги; - произведено исправление профиля оснований: гравийных без добавления нового материала; - очищены автобусные остановки, площадки отдыха и стоянки автомобилей от грязи, пыли и мусора | нет |
|  | 3. Оформлены проекты организации дорожного движения на автомобильные дороги округа вне границ населенных пунктов |  | х |  |  |  |  |  |  |  | Оформить проекты организации дорожного движения на автомобильные дороги округа вне границ населенных пунктов в количестве 11 шт. |  |  | Оформлены проекты организации дорожного движения на автомобильные дороги округа вне границ населенных пунктов в количестве 11 шт. | нет |
| Цель 2. Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Модернизация улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Подпрограммы 2. Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие Реализация проектов развития территорий муниципального образования, основанных на местных инициативах (реализация инициативного проекта) |  | ОГТиМХ | х | х |  | х |  | х |  |  |  | уменьшение протяженности улично-дорожной сети округа, не отвечающих нормативным требованиям | - доля протяженности отремонтированных и вновь построенных пешеходных дорожек и тротуаров на улично-дорожной сети округа увеличена на 2,3%; - реализованы 3 инициативных проекта развития территорий округа | нет |
|  | Контрольное событие 4-5 - Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гайдара в городе Зеленокумске: ### 5.Ремонт тротуаров по пл. Победы (от ул. Мостовая до СОШ № 7) села Отказное Советского района Ставропольского края» ### - выполнены подготовительные работы: карчевка кустарников и пней, обрезка и валка деревьев; разборка бортовых камней; ### - выполнены планируемые мероприятиия: разработка грунта, устойчиво подстилающих и выравнивающих слоев оснований; - выполнено устройство асфальто-бетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных. |  |  | 01.03. | 01.09. |  | 01.03. |  | 01.09. |  |  |  | ### -выполнить подготовительные работы: карчевка кустарников, обрезка и валка; ### -выполнить ремонтные работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев основания, устройству асфальтобетонного покрытия, -- выполнить работы по укреплению обочин. ### - выполнить подготовительные работы: карчевка кустарников и пней, обрезка и валка деревьев; разборка бортовых камней; ### - выполнитьпланируемые мероприятиия: разработка грунта, устойчиво подстилающих и выравнивающих слоев оснований; - выполнить устройство асфальто-бетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных. | Выполнены ремонт0,701 кмавтомобильной дороги общего пользования местного значения Произведен ремонт тротуаров по пл. Победы (от ул. Мостовая до СОШ № 7) в селе Отказное - 720 м | нет |
| Цель 3. Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Подпрограммы 3. Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие Ремонт и содержание улично-дорожной сети. |  | ОГТиМХ | х | х |  | х |  | х |  |  |  | увеличение протяженности автомобильной улично-дорожной сети округа, находящейся в соответствии с нормативными требованиям на 1,5 % | протяженность автомобильной улично-дорожной сети округа, находящейся в соответствии с нормативными требованиям увеличена на 3,2% |  |
|  | Контрольное событие 6-10 ### Проведена уборка дорожного полотна от снежных наносов ### Выполнение мероприятий по устранению деформации и повреждению асфальтобетонных покрытий |  |  | 01.01. | 31.12. |  | 01.01. |  | 31.12. |  |  |  | ### Проводить уборку дорожного полотна от снежных наносов в зимний период ### Выполнить мероприятия по устранению деформации и повреждению асфальтобетонных покрытий улично-дорожной сети округа | В зимний период проводилась уборка дорожного полотна от снежных наносов ### Выполнены мероприятия по устранению деформации и повреждению асфальтобетонных покрытий: ### г. Зеленокумск – улицы Октябрьская, Ессентукская, Победы, Пушкина, Февральская, Тифлисская, Больничная, пер. Межевой, дорога к Элеватору, пос. Элеватора, х. Средний лес, х. Тихомировка, х. Ковганский Выполнено профилирование дорог с добавлением и без добавления нового материала на 71 улицах округа протяженностью 64,89 км и ямочный ремонт общей площадью 2936,04м2 | нет |
|  | ### Выполнены работы по содержанию и обслуживанию светофоров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Организовать работы по содержанию и обслуживанию светофоров | ### проведены работы по содержанию и обслуживанию транспортных и пешеходных светофорных объекта; ### дооборудованы информационными табло светофорные объекты в количестве 10 шт. | нет |
|  | ### Выполнена работа по установке дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### обеспечить безопасность дорожного движения | установлено 112 новых дорожных знаков; произведена замена существующих дорожных знаков на знаки на желтом фоне – 40 шт. | нет |
|  | ### Нанесены дорожные разметки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### обеспечить безопасность дорожного движения | ### нанесена осевая горизонтальная разметка по 65,6 км дорог на особо опасных участках дорог и дорогах; ### произведена установка пешеходного ограждения – 267 м., выполнены работы по нанесению дорожной разметки 1.14.1 «Пешеходный переход» на 188 существующих пешеходных переходах | нет |
|  | Контрольное событие 11-13 ### Произведен ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения ### г. Зеленокумск ### (ул. Садовая, проезд Садовый): ### - выполнено устройство асфальто-бетонного покрытия дороги; ### - установлены дорожные знаки; ### - нанесены дорожные разметки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### произвести подготовительные работы ### произвести ремонтные работы ### выполнить устройство асфальто-бетонного покрытия дороги ### укрепить обочины ПГС ### установить дорожные знаки ### нанести дорожные разметки | Проведено исправление профиля Выполнены ремонтные работы: - устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания; - устройство асфальтобетонного покрытия; - укрепление обочин; ### - установлены дорожные знаки; - нанесены дорожные разметки | нет |
| Цель 4 Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Советского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Подпрограммы 4. Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | ОГТиМХ УО |  | х | х |  | х |  |  | х |  | Проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений порядка дорожного движения |  | Снижение количества ДТП с участием детей в сравнении с 2021 г на 2 человека | нет |
|  | Контрольное событие 14-15 ### Проведены конкурсы: ### - отрядов ЮИД «Законы дорог уважай!»; - велосипедистов; - «Безопасное колесо» |  |  | 01.02. | 31.12. |  | 06.02 |  |  | 15.09 |  | Проводить профилактическиемероприятияпо предупреждению нарушений порядка дорожного движения |  | в дошкольных и образовательных учреждениях проведены лекции и беседы профилактического характера, проведены смотры-конкурсы среди учащихся образовательных учреждений округа «Законы дорог уважай!» | нет |

Заместитель Главы администрации

Советского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                                                                               Е.А. Носоченко

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Советского городского округа Ставропольского края

### на реализацию муниципальной  программы Советского городского округа Ставропольского края

### «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения

### в Советском городском округе Ставропольского края»

### за 2023 год

<1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: округ – Советский городской округ Ставропольского края; Программа –  программа Советского городского округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе  Ставропольского края»; ФБ - Федеральный бюджет, КБ – бюджет Ставропольского края, МБ – бюджет Советского городского округа Ставропольского края,АСГО – администрация Советского городского округа Ставропольского края, УО – управление образования администрации Советского городского округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование программы подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель | Источники ресурсного обеспечения | Целевая статья расходов |  |  | Расходы за 2022 год (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | программа | подпрограмма | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2022г | Сводная бюджетная роспись, план на 31.12.2022г. | кассовое исполнение за 2022г. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожногодвижения в Советском городском округе Ставропольского края» | АСГО СК | Всего по программе, в т.ч.: | 04 | 0 | 00000 | 52434,42 | 101866,07 | 54763,19 |
|  |  | АСГО СК | КБ | 04 | 0 | 00000 | 22670,49 | 53109,43 | 13284,70 |
|  |  | ОГТиМХ | МБ, в т.ч.: | 04 | 0 | 00000 | 29763,93 | 48756,63 | 41478,49 |
|  |  | УО | средства юридических лиц (УО) | 04 | 0 | 00000 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 2. | 1. Подпрограмма «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советского городского округа Ставропольского края» | АСГО СК | Всего по подпрограмме, в т.ч.: | 04 | 1 | 00000 | 9317,00 | 11529,50 | 11429,38 |
|  |  | АСГО СК | КБ | 04 | 1 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | АСГО СК | МБ, в т.ч.: | 04 | 1 | 00000 | 9317,00 | 11529,50 | 11429,38 |
|  |  |  | средства юридических лиц | 04 | 1 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | ### 1.1.Ремонт и содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов | АСГО СК | Всего по подпрограмме, в т.ч.: | 04 | 1 | 21420 | 9317,00 | 11529,50 | 11429,38 |
|  |  | АСГО СК | КБ | 04 | 1 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | АСГО СК | МБ, в т.ч.: | 04 | 1 | 21420 | 9317,00 | 11529,50 | 11429,38 |
|  |  |  | средства юридических лиц | 04 | 1 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 2. Подпрограмма «Модернизация улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края | АСГО СК | Всего по подпрограмме, в т.ч.: | 04 | 2 | 00000 | 5495,22 | 6284,19 | 6284,19 |
|  |  | АСГО СК | КБ | 04 | 2 | 00000 | 3077,57 | 2728,59 | 2728,59 |
|  |  | АСГО СК | МБ, в т.ч. ; | 04 | 2 | 21440 | 2417,65 | 3555,60 | 3555,60 |
|  |  |  | средства юридических лиц | 04 | 2 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Реализация проектов развития территорий муниципального образования, основанных на местных инициативах. | АСГО СК | Всего по мероприятию, в т.ч.: | 04 | 2 | 00000 | 5495,22 | 6284,19 | 6284,19 |
|  |  | АСГО СК | КБ | 04 | 2 | 00000 | 3077,57 | 2728,59 | 2728,59 |
|  |  | АСГО СК | МБ, в т.ч. ; | 04 | 2 | 21440 | 2417,65 | 3555,60 | 3555,60 |
|  |  |  | средства юридических лиц | 04 | 2 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 3. Подпрограмма «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края» | АСГО СК | Всего по подпрограмме, в т.ч.: | 04 | 3 | 00000 | 37609,20 | 84039,38 | 37036,61 |
|  |  | АСГО СК | КБ | 04 | 3 | 00000 | 19592,92 | 50380,85 | 10556,11 |
|  |  | АСГО СК | МБ, в т.ч.: | 04 | 3 | 21440 | 18016,28 | 33658,53 | 26480,50 |
|  |  |  | средства юридических лиц | 04 | 3 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Основное мероприятие 3.1. Ремонт и содержание улично-дорожной сети. | АСГО СК | Всего по мероприятию, в т.ч.: | 04 | 3 | 00000 | 37609,20 | 84039,38 | 37036,61 | 66,88 | 74392,90 |
|  |  | АСГО СК | КБ | 04 | 3 | 00000 | 19592,92 | 50380,85 | 10556,11 |
|  |  | АСГО СК | МБ, в т.ч.: | 04 | 3 | 21440 | 18016,28 | 33658,53 | 26480,50 |
|  |  |  | средства юридических лиц | 04 | 3 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 4.Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Советского городского округа» | АСГО СК | Всего по подпрограмме, в т.ч.: | 04 | 3 | 00000 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
|  |  | АСГО СК | МБ, из них: | 04 | 3 | 21450 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
|  |  | УО | средства юридических лиц (УО) | 04 | 3 | 00000 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 9. | Основное мероприятие 4.1. Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | АСГО СК | Всего по мероприятию, в т.ч.: | 04 | 3 | 00000 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
|  |  | УО | МБ, из них: | 04 | 3 | 21450 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
|  |  | УО | средства юридических лиц (УО) | 04 | 3 | 00000 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |

Заместитель Главы администрации

Советского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                                                                               Е.А. Носоченко

### Информация

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета Советского городского округа

Ставропольского края, внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию муниципальной программы,

### программы Советского городского округа Ставропольского края«Развитие дорожного хозяйства и

### повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края» в 2023году

<1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: округ – Советский городской округ Ставропольского края; Программа – программа Советского городского округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края»; ФБ - Федеральный бюджет, КБ – бюджет Ставропольского края, МБ – бюджет Советского муниципального района Ставропольского края

| № п/п | Наименование программы подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов на 01.01.2023г. | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2022г. | Кассовое исполнение за 2023год | Фактические расходы за 2023год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края» | Всего по программе, в т.ч.: | 101866,07 | 101866,07 | 54763,19 | 547693,19 |
|  |  | КБ | 53109,43 | 53109,43 | 13284,70 | 13284,70 |
|  |  | МБ, в т.ч.: | 48756,63 | 48756,63 | 41478,49 | 41478,49 |
|  |  | средства юридических лиц (УО) | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 2. | 1. Подпрограмма «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советского городского округа Ставропольского края» | Всего по подпрограмме, в т.ч.: | 11529,50 | 11529,50 | 11429,38 | 11429,38 |
|  |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ, в т.ч.: | 11529,50 | 11529,50 | 11429,38 | 11429,38 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | ### Основное мероприятие ### Ремонт и содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов | Всего по подпрограмме, в т.ч.: | 11529,50 | 11529,50 | 11429,38 | 11429,38 |
|  |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ, в т.ч.: | 11529,50 | 11529,50 | 11429,38 | 11429,38 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 2. Подпрограмма «Модернизация улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края | Всего по подпрограмме, в т.ч.: | 6284,19 | 6284,19 | 6284,19 | 6284,19 |
|  |  | КБ | 2728,59 | 2728,59 | 2728,59 | 2728,59 |
|  |  | МБ, в т.ч. ; | 3555,60 | 3555,60 | 3555,60 | 3555,60 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Основное мероприятие Реализация проектов развития территорий муниципального образования, основанных на местных инициативах. | Всего по мероприятию, в т.ч.: | 6284,19 | 6284,19 | 6284,19 | 6284,19 |
|  |  | КБ | 2728,59 | 2728,59 | 2728,59 | 2728,59 |
|  |  | МБ, в т.ч. ; | 3555,60 | 3555,60 | 3555,60 | 3555,60 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 3. Подпрограмма «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края» | Всего по подпрограмме, в т.ч.: | 84039,38 | 84039,38 | 37036,62 | 37036,61 |
|  |  | КБ | 50380,85 | 50380,85 | 10556,11 | 10556,11 |
|  |  | МБ, в т.ч.: | 33658,53 | 33658,53 | 26480,51 | 26480,50 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Основное мероприятие Ремонт и содержание улично-дорожной сети. | Всего по мероприятию, в т.ч.: | 84039,38 | 84039,38 | 37036,62 | 37036,61 |
|  |  | КБ | 50380,85 | 50380,85 | 10556,11 | 10556,11 |
|  |  | МБ, из них: | 33658,53 | 33658,53 | 26480,51 | 26480,50 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 4.Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Советского городского округа» | Всего по подпрограмме, в т.ч.: | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
|  |  | МБ, из них: | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
|  |  | средства юридических лиц (УО) | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 9. | Основное мероприятие 4.1. Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Всего по мероприятию, в т.ч.: | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
|  |  | МБ, из них: | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
|  |  | средства юридических лиц (УО) | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |

Заместитель Главы администрации

Советского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                                                                               Е.А. Носоченко