ПРОЕКТ

Муниципальная программа Советского муниципального округа

Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе

Ставропольского края»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края  «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края»  (далее - Программа) | Администрация Советского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация округа, округ) в лице заместителя Главы администрации Советского муниципального округа Ставропольского края Е.А. Носоченко |
| Соисполнители Программы | - администрация округа в лице отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации округа;  - администрация округа в лице отдела городского хозяйства администрации округа;  - управление образования администрации округа (далее -управление образования);  - отдел ГИБДД ОМВД «Советский»(по согласованию) (далее - отдел ГИБДД);  - территориальный отдел администрации округа в селе Солдато-Александровском;  - территориальный отдел администрации округа в селе Горькая Балка;  - территориальный отдел администрации округа в хуторе Восточном;  - территориальный отдел администрации округа в селе Правокумском;  - территориальный отдел администрации округа в селе Нины;  - территориальный отдел администрации округа в селе Отказном (далее – территориальные органы администрации округа) |
| Участники Программы | - индивидуальные предприниматели, предприятия и учреждения, определенные в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Подпрограммы Программы | - «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советского муниципального округа Ставропольского края»;  - «Модернизация улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края»;  - «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края»;  - «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» |
| Цели Программы | - улучшение инфраструктуры автомобильных дорог вне границ населенных пунктов округа;  - повышение безопасности дорожного движения на территории округа;  - обеспечение бесперебойного функционирования автотранспортного сообщения округа;  - повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети округа |
| Индикаторы достижения целей Программы | - доля автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов;  - доля протяженности отремонтированных и вновь построенных пешеходных дорожек и тротуаров на улично-дорожной сети округа;  - доля автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности улично-дорожной сети;  - доля автомобильных дорог улично-дорожной сети, отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети;  - темп снижения ДТП, зарегистрированных на территории округа |
| Этапы и сроки реализации Программы | Срок реализации Программы:  2021-2026 годы  Этапы реализации Программы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Объемы бюджетных ассигнований Программы на период 2021-2026 годы составляют 476862,60 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),  в том числе по годам реализации:  - в 2021 году – 134694,64тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей;  - в 2022 году – 92010,60 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2023 году – 101866,07 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2024 году – 72371,77 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2025 году – 31087,93 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2026 году – 44831,59 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),  из них:  средства бюджета Ставропольского края (далее – КБ) – 234324,51 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  - в 2021 году – 74202,71 тыс. рублей;  - в 2022 году – 52415,19 тыс. рублей;  - в 2023 году –53109,43 тыс. рублей;  - в 2024 году –41540,70 тыс. рублей;  - в 2025 году – 0,00 тыс. рублей;  - в 2026 году – 13056,48 тыс. рублей,  средства бюджета Советского муниципального округа Ставропольского края (далее – МБ) –242538,09тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам реализации:  - в 2021 году – 60491,93 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2022 году – 39595,41 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2023 году – 48756,64 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),  - в 2024 году – 30831,07 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2025 году – 31087,93 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2026 году – 31775,11 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),  из них:  средства юридических лиц – 78,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),  в том числе по годам реализации:  - в 2021 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2022 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2023 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2024 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2025 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2026 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей).  Прогнозируемые суммы уточняются при формировании МБ на текущий финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы:  - уменьшение доли протяженности автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов на 1,8%;  - увеличение доли протяженности отремонтированных и вновь построенных пешеходных дорожек и тротуаров на улично-дорожной сети округа до 5%;  - уменьшение доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности улично-дорожной сети на 3%;  - увеличение доли автомобильных дорог улично-дорожной сети, отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети на10,6%;  - увеличение темпа снижения ДТП, зарегистрированных на территории округа до 6% |

Программа разработана в соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», с приоритетами Стратегии социально – экономического развития округа до 2035 года, утвержденной Решением Совета депутатов округа от 29 ноября 2019 г. № 328 «О Стратегии социально-экономического развития Советского городского округа Ставропольского края до 2035 года» (с изменением).

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

  Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них.

В рамках Программы реализуются следующие подпрограммы:

«Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советского муниципального округа Ставропольского края» (Приложение № 1 к Программе);

«Модернизация улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» (Приложение № 2 к Программе);

«Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» (Приложение № 3 к Программе);

«Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» (Приложение № 4 к Программе).

Для каждой из вышеперечисленных подпрограмм сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, сведения основных мероприятий, в результате которых будут достигнуты ожидаемые результаты реализации соответствующей подпрограммы Программы.

Раздел 1. Приоритеты и цели муниципальной политики в дорожном хозяйстве и безопасности дорожного движения

Приоритетами реализуемой муниципальной политики в области развития дорожного хозяйства и повышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети округа является решение комплекса взаимосвязанных основных мероприятий и задач, а именно: повышение безопасности условий дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети округа, обеспечение бесперебойного функционирования автомобильных дорог округа.

Целями программы являются:

- улучшение инфраструктуры автомобильных дорог вне границ населенных пунктов округа;

- повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети округа;

- обеспечение бесперебойного функционирования автотранспортного сообщения округа;

- повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети округа.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:

- устранение опасных участков, обеспечение безопасности движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов;

- развитие дорожной инфраструктуры на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов;

- расширение сети пешеходных дорожек и тротуаров округа;

|  |
| --- |
| - улучшение условий движения и устранение опасных участков, обеспечивающих безопасность движения на улично-дорожной сети округа;  - проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений порядка дорожного движения;  - обеспечение информирования населения о безопасности дорожного движения. |

Раздел 2. Основные мероприятия Программы

Сведения об основных мероприятиях Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведены в Приложении № 5 к Программе.

Раздел 3. Сведения о целевых индикаторах и

показателях Программы

Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями Программы приведены в Приложении № 6 к Программе.

Оценка эффективности Программы осуществляется по порядку проведения оценки эффективности Программы, утвержденной постановлением администрации округа от 29 декабря 2018 г № 1936 «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края» (с изменениями).

Раздел 4. Сведения об источнике информации и методике расчета

индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Подпрограмм Программы

Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Подпрограмм Программы приведены в Приложении № 7 к Программе.

Раздел 5. Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям,

задачам Подпрограмм Программы

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам Подпрограмм Программы приведены в Приложении № 8к Программе.

Раздел 6. Финансовое обеспечение Программы

Информация по финансовому обеспечению Программы за счет всех источников финансирования и за счет средств МБ (с расшифровкой по основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации Программы) приведена в Приложениях № 9 и № 10 к Программе.

Объемы бюджетных ассигнований Программы на период 2021-2026годы составляют 476862,60тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам реализации:

- в 2021 году – 134694,64 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2022 году – 92010,60тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2023 году – 101866,07тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2024 году – 72371,77 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2025 году – 31087,93 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2026 году – 44831,59 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),

из них:

КБ – 234324,51 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- в 2021 году – 74202,71 тыс. рублей;

- в 2022 году – 52415,19 тыс. рублей;

- в 2023 году –53109,43 тыс. рублей;

- в 2024 году –41540,70 тыс. рублей;

- в 2025 году - 0,00 тыс. рублей,

- в 2026 году –13056,48 тыс. рублей,

МБ – 242538,09 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам:

- в 2021 году – 60491,93 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2022 году – 39595,41тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2023 году – 48756,64тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2024 году – 30831,07 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2025 году – 31087,93 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),

- в 2026 году – 31775,11 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),

из них: средства юридических лиц – 78,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам:

- в 2021 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2022 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2023 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2024 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2025году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей).

- в 2026 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей).

Прогнозируемые суммы уточняются при формировании МБ на текущий финансовый год и плановый период.

Раздел 7. Сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации Программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы приведены в Приложении № 11 к Программе.

Заместитель Главы администрации

Советского муниципального округа

Ставропольского края Е.А. Носоченко

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к муниципальной программе Советского муниципального округа Ставропольского края  «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края» |

ПАСПОРТ

подпрограммы Советского муниципального округа Ставропольского края «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советского муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы  «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советского муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края» (далее соответственно – Подпрограмма, Программа) | Администрация Советского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация округа, округ) в лице заместителя Главы администрации округа Е.А. Носоченко |
| Соисполнители Подпрограммы | - администрация округа в лице отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации округа;  - управление образования администрации округа (далее - управление образования);  - отдел ГИБДД ОМВД «Советский»(далее - отдел ГИБДД) (по согласованию) |
| Участники Подпрограммы | нет |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Отсутствуют |
| Задачи Подпрограммы | - устранение опасных участков, обеспечение безопасности движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов;  - развитие дорожной инфраструктуры автомобильных дорог вне границ населенных пунктов округа |
| Показатель решения задач Подпрограммы | - протяженность автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям;  - доля оформленных проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги округа вне границ населенных пунктов;  - доля оформленных технических паспортов на автомобильные дороги округа вне границ населенных пунктов |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Срок реализации Подпрограммы:  2021-2026 годы  Этапы реализации Подпрограммы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы на период 2021-2026 годы составляют 70851,27 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам:  - в 2021 году – 19869,41 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2022 году – 10544,86 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2023 году – 11529,50 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2024 году – 10273,50 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2025 году – 9317,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2026 году – 9317,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),  из них:  средства бюджета Советского муниципального округа Ставропольского края (далее – МБ) – 70851,27 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам реализации:  - в 2021 году – 19869,41 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2022 году –10544,86 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2023 году – 11529,50 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2024 году – 10273,50 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2025 году – 9317,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2026 году – 9317,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей).  Прогнозируемые суммы уточняются при формировании МБ на текущий финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы:  - уменьшение протяженности автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям на 0,8 км;  - увеличение доли оформленных проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги округа вне границ населенных пунктов на 9,1%;  - увеличение доли оформленных технических паспортов на автомобильные дороги округа вне границ населенных пунктов на 18,2% |

Раздел 1. Приоритеты и цели муниципальной политики в дорожном хозяйстве и безопасности дорожного движения

Приоритетами реализуемой муниципальной политики в области развития дорожного хозяйства и повышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети округа является решение комплекса взаимосвязанных основных мероприятий и задач, а именно:повышениебезопасности условий дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети округа, обеспечениебесперебойногофункционирования автомобильных дорогокруга.

Целями Подпрограммы являются:

- повышение безопасности дорожного движения на территории округа;

- обеспечение бесперебойного функционирования автотранспортного сообщения округа.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:

- улучшение условий движения, устранение опасных участков, обеспечение безопасности движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети округа;

- развитие дорожной инфраструктуры автомобильных дорог вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети округа.

Раздел 2. Основные мероприятия Подпрограммы

Сведения об основных мероприятиях Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведены в Приложении № 5 к Программе.

Раздел 3. Сведения о целевых индикаторах и показателях

Подпрограммы

Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями Программы приведены в Приложении № 6 к Программе.

Оценка эффективности Программы осуществляется по порядку проведения оценки эффективности Программы, утвержденной постановлением администрации округа от 29 декабря 2018 г № 1936 «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края» (с изменениями).

Раздел 4. Сведения об источнике информации и методике расчета

индикаторов достижения целей Программы и показателей решения

задач Подпрограмм Программы

Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Подпрограмм Программы приведены в Приложении № 7 к Программе.

Раздел 5. Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам Подпрограмм Программы

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам Подпрограмм Программы приведены в приложении № 8к Программе.

Раздел 6. Финансовое обеспечение Подпрограммы

Информация по финансовому обеспечению Подпрограммы за счет средств МБ (с расшифровкой по основным мероприятиям Программы, а также по годам реализации Программы) приведена в Приложениях № 9 и № 10 к Программе.

Объёмы бюджетных ассигнований Подпрограммы на период 2021-2026 годы составляют70851,27тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам реализации:

- в 2021 году – 19869,41 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2022 году – 10544,86 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2023 году – 11529,50 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2024 году – 10273,50 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2025 году – 9317,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2026 году – 9317,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),

из них:

МБ –70851,27тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам реализации:

- в 2021 году – 19869,41 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2022 году – 10544,86 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2023 году – 11529,50 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2024 году – 10273,50 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2025 году – 9317,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2026 году – 9317,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей).

Прогнозируемые суммы уточняются при формировании МБ на текущий финансовый год и плановый период.

Раздел 7. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы приведены в Приложении № 11к Программе.

Заместитель Главы администрации

Советского муниципального округа

Ставропольского края Е.А. Носоченко

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к муниципальной программе Советского муниципального округа Ставропольского края  «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края» |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Модернизация улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы  « Модернизация улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края  «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края» (далее соответственно – Подпрограмма, Программа) | Администрация Советского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация округа, округа) в лице заместителя Главы администрации округа Е.А. Носоченко |
| Соисполнители Подпрограммы | - администрация округа в лице отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации округа;  - администрация округа в лице отдела городского хозяйства администрации округа;  - территориальный отдел администрации округа в селе Солдато-Александровском;  - территориальный отдел администрации округа в селе Горькая Балка;  - территориальный отдел администрации округа в хуторе Восточном;  - территориальный отдел администрации округа в селе Правокумском;  - территориальный отдел администрации округа в селе Нины;  - территориальный отдел администрации округа в селе Отказном (далее – территориальные органы администрации округа) |
| Участники Подпрограммы | отдел ГИБДД ОМВД «Советский» (по согласованию) (далее - отдел ГИБДД) |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | отсутствуют |
| Задача Подпрограммы | - расширение сети пешеходных дорожек и тротуаров округа |
| Показатель решения задачи Подпрограммы | - протяженность отремонтированных и вновь построенных пешеходных дорожек и тротуаров на улично-дорожной сети округа |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Срок реализации Подпрограммы:  2021-2026годы.  Этапы реализации Подпрограммы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы на период 2021-2026 годы составляют21571,44 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам:  - в 2021 году –5326,99 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2022 году –7059,84 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2023 году –6284,19 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2024 году –2900,42 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2025 году – 0,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2026 году – 0,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),из них:  средства бюджета Ставропольского края (далее – КБ) – 11534,46 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  - в 2021 году – 3144,66 тыс. рублей;  - в 2022 году – 3945,24 тыс. рублей;  - в 2023 году – 2728,59 тыс. рублей;  - в 2024 году – 1715,97 тыс. рублей;  - в 2025 году – 0,00 тыс. рублей;  - в 2026 году – 0,00 тыс. рублей,  средства бюджета Советского муниципального округа Ставропольского края (далее – МБ) – 10036,98 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам:  - в 2021 году –2182,33 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2022 году –3114,60 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2023 году –3555,60 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2024 году –1184,45 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2025 году –0,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2026 году –0,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей).  Прогнозируемые суммы уточняются при формировании МБ на текущий финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы:  - увеличение протяженности отремонтированных и вновь построенных пешеходных дорожек и тротуаров на улично-дорожной сети округа ежегодно на 1,09 км |

Раздел 1. Приоритеты и цели муниципальной политики в дорожном хозяйстве и безопасности дорожного движения

Приоритетами реализуемой муниципальной политики в области развития дорожного хозяйства и повышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети округа является решение комплекса взаимосвязанных основных мероприятий и задач, а именно: повышение безопасности условий дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети округа, обеспечение бесперебойного функционирования автомобильных дорог округа.

Целью Подпрограммы является:

- повышение безопасности дорожного движения на территории округа.

Для достижения этой цели необходимо решение следующей задачи:

- расширение сети пешеходных дорожек и тротуаров на улично-дорожной сети округа.

Раздел 2. Основные мероприятия Подпрограммы

Сведения об основных мероприятиях Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведены в Приложении № 5 к Программе.

Раздел 3. Сведения о целевых индикаторах и показателях

Подпрограммы

Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями Программы приведены в Приложении № 6 к Программе.

Оценка эффективности Программы осуществляется по порядку проведения оценки эффективности Программы, утвержденной постановлением администрации округа от 29 декабря 2018 г № 1936 «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края» (с изменениями).

Раздел 4. Сведения об источнике информации и методике

расчета индикаторов достижения целей Программы

и показателей решения задач Подпрограмм Программы

Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Подпрограмм Программы приведены в Приложении № 7 к Программе.

Раздел 5. Сведения о весовых коэффициентах,

присвоенных целям, задачам Подпрограмм Программы

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам Подпрограмм Программы приведены в Приложении № 8 к Программе.

Раздел 6.Финансовое обеспечение Подпрограммы

Информация по финансовому обеспечению Подпрограммы за счет средств МБ (с расшифровкой по основным мероприятиям программы, а также по годам реализации Программы) приведена в Приложениях № 9 и № 10 к Программе.

Объём бюджетных ассигнований Подпрограммы на период 2021-2026 годы составляют21571,44тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числепо годам:

- в 2021 году –5326,99 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2022 году –7059,84 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2023 году –6284,19 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2024 году – 2900,42 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2025 году – 0,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2026 году – 0,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),

из них:

КБ – 11534,46 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- в 2021 году – 3144,66 тыс. рублей;

- в 2022 году – 3945,24 тыс. рублей;

- в 2023 году – 2728,59 тыс. рублей;

- в 2024 году – 1715,97 тыс. рублей;

- в 2025 году – 0,00 тыс. рублей;

- в 2026 году – 0,00 тыс. рублей,

МБ –10036,98тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),в том числе по годам:

- в 2021 году –2182,33 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2022 году –3114,60 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2023 году –3555,60 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2024 году – 1184,45 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2025 году – 0,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2026 году – 0,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей).

Прогнозируемые суммы уточняются при формировании местного МБ на текущий финансовый год и плановый период.

Раздел 7. Сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации Подпрограммы Программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы Программы приведены в Приложении № 11 к Программе.

Заместитель Главы администрации

Советского муниципального округа

Ставропольского края Е.А. Носоченко

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к муниципальной программе Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края» |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края « Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края» (далее соответственно – Программа, Подпрограмма) | Администрация Советского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация округа, округ) в лице заместителя Главы администрации округа Е.А. Носоченко |
| Соисполнители Подпрограммы | - администрация округа в лице отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации округа;  - администрация округа в лице отдела городского хозяйства администрации округа;  - территориальный отдел администрации округа в селе Солдато-Александровском;  - территориальный отдел администрации округа в селе Горькая Балка;  - территориальный отдел администрации округа в хуторе Восточном;  - территориальный отдел администрации округа в селе Правокумском;  - территориальный отдел администрации округа в селе Нины;  - территориальный отдел администрации округа в селе Отказном (далее – территориальные органы администрации округа) |
| Участники Подпрограммы | отдел ГИБДД ОМВД «Советский» (далее - отдел ГИБДД) (по согласованию) |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | отсутствуют |
| Задача Подпрограммы | - улучшение условий движения и устранение опасных участков, обеспечивающих безопасность движения на улично-дорожной сети округа |
| Показатели решения задач Подпрограммы | - количество пешеходных светофорных объектов на улично-дорожной сети округа;  - протяженность дорог улично-дорожной сети округа с устройством асфальто-бетонного покрытия |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Срок реализации Подпрограммы:  2021-2026 годы  Этапы реализации Подпрограммы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы на период 2021-2026 годы составляют 384361,89 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам:  - в 2021 году – 109485,24 тыс. рублей  (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2022 году – 74392,90тыс. рублей  (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2023 году – 84039,38тыс. рублей  (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2024 году – 59184,85 тыс. рублей  (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2025 году – 21757,93 тыс. рублей  (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2026 году – 35501,59 тыс. рублей  (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),  из них:  средства бюджета Ставропольского края (далее – КБ) – 222790,05 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  - в 2021 году – 71058,05 тыс. рублей;  - в 2022 году – 48469,95 тыс. рублей;  - в 2023 году – 50380,84 тыс. рублей;  - в 2024 году – 39824,73 тыс. рублей;  - в 2025 году – 0,00 тыс. рублей;  - в 2026 году – 13056,48 тыс. рублей,  средства бюджета Советского муниципального округа Ставропольского края (далее – МБ) – 161571,84 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам:  - в 2021 году – 38427,19 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2022 году – 25922,95тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2023 году – 33658,54тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2024 году – 19360,12 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2025 году – 21757,93 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2026 году – 22445,11 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей).  Прогнозируемые суммы уточняются при формировании МБ на текущий финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы:  - увеличение количества пешеходных светофорных объектов на улично-дорожной сети округа до 10 ед.;  - увеличение протяженности дорог улично-дорожной сети округа с устройством асфальто-бетонного покрытия до 3,1 км |

Раздел 1. Приоритеты и цели муниципальной политики в дорожном хозяйстве и безопасности дорожного движения

Приоритетами реализуемой муниципальной политики в области развития дорожного хозяйства и повышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети округа является решение комплекса взаимосвязанных основных мероприятий и задач, а именно: повышение безопасности условий дорожного движения на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети округа, обеспечение бесперебойного функционирования автомобильных дорог округа.

Целью Подпрограммы является:

- обеспечение бесперебойного функционирования автотранспортного сообщения округа.

Для достижения этой цели необходимо решение следующей задачи:

- улучшение условий движения и устранение опасных участков, обеспечивающих безопасность движения на улично-дорожной сети округа.

Раздел 2. Основные мероприятия Подпрограммы

Сведения об основных мероприятиях Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведены в Приложении № 5 к Программе.

Раздел 3. Сведения о целевых индикаторах и показателях

Подпрограммы

Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями Программы приведены в приложении № 6 к Программе.

Оценка эффективности Программы осуществляется по порядку проведения оценки эффективности Программы, утвержденной постановлением администрации округа от 29 декабря 2018 г № 1936 «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края» (с изменением).

Раздел 4. Сведения об источнике информации

и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и

показателей решения задач Подпрограмм Программы

Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Подпрограмм Программы приведены в Приложении № 7 к Программе.

Раздел 5. Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям,

задачам Подпрограмм Программы

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам Подпрограмм Программы приведены в Приложении № 8 к Программе.

Раздел 6. Финансовое обеспечение Подпрограммы

Информация по финансовому обеспечению Подпрограммы за счет средств МБ (с расшифровкой по основным мероприятиям программы, а также по годам реализации Программы) приведена в Приложениях № 9 и № 10 к Программе.

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы на период 2021-2026годы составляют 384361,89тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам реализации:

- в 2021 году – 109485,24 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2022 году – 74392,90 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2023 году – 84039,38 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2024 году – 59184,85 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2025 году – 21757,93 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2026 году – 35501,59 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), из них:

КБ – 222790,05 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- в 2021 году – 71058,05 тыс. рублей;

- в 2022 году – 48469,95 тыс. рублей;

- в 2023 году – 50380,84 тыс. рублей;

- в 2024 году – 39824,73 тыс. рублей;

- в 2025 году – 0,00 тыс. рублей;

- в 2026 году – 13056,48 тыс. рублей,

МБ – 161571,84 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам реализации:

- в 2021 году – 38427,19 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2022 году – 25922,95тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2023 году – 33658,54тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2024 году – 19360,12тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2025 году – 21757,93тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2026 году – 22445,11тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей).

Прогнозируемые суммы уточняются при формировании МБ на текущий финансовый год и плановый период.

Раздел 7. Сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации Подпрограммы Программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы Программы приведены в Приложении № 11 к Программе.

Заместитель Главы администрации

Советского муниципального округа

Ставропольского края Е.А. Носоченко

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4  к муниципальной программе Советского муниципального округа Ставропольского края  «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края» |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края»муниципальной программы Советского муниципального округа

Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства

и повышение безопасности дорожного движения в Советском

муниципальном округе Ставропольского края»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края « Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края» (далее соответственно – Программа, Подпрограмма) | Администрация Советского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация округа, округ) в лице заместителя Главы администрации округа Е.А. Носоченко |
| Соисполнители Подпрограммы | - отдел ГИБДД ОМВД «Советский» (далее - отдел ГИБДД Советского округа) (по согласованию);  - администрация округа в лице отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации округа |
| Участники Подпрограммы | - управление образования администрации округа (далее -управление образования);  - отдел городского хозяйства администрации округа |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Отсутствуют |
| Задачи Подпрограммы | - проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений порядка дорожного движения;  - обеспечение информирования населения о безопасности дорожного движения. |
| Показатели решения задач Подпрограммы | - количество районных смотров-конкурсов среди учащихся образовательных учреждений Советского муниципального округа «Законы дорог уважай»;  - количество площадок для обучения детей правилам дорожного движения;  - количество наглядных пособий (дисков, пазлов, плакатов, настольных игр) по изучению правил дорожного движения для оборудованных уголков безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях округа, размещенных в кабинетах предмета «Окружающий мир» («Основы безопасности жизнедеятельности»);  - количество публикаций и материалов по безопасности дорожного движения в газете «Панорама нашей жизни» |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Срок реализации Подпрограммы:  2021-2026 годы  Этапы реализации Подпрограммы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы на период 2021-2026годы составляют 78,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам:  - в 2021 году – 13,00тыс. рублей  (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2022 году – 13,00тыс. рублей  (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2023 году – 13,00тыс. рублей  (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),  - в 2024 году – 13,00 тыс. рублей  (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2025 году – 13,00 тыс. рублей  (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2026 году – 13,00 тыс. рублей  (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),  в том числе средства местного бюджета Советского муниципального округа Ставропольского края (далее – МБ) – 78,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам:  - в 2021 году – 13,00тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2022 году – 13,00тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2023 году – 13,00тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2024 году – 13,00 тыс. рублей(выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2025 году – 13,00 тыс. рублей(выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2026 году – 13,00 тыс. рублей(выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),  из них:  средства юридических лиц – 78,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам:  - в 2021 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2022 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2023 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2024 году – 13,00 тыс. рублей(выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2025 году – 13,00 тыс. рублей(выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2026 году – 13,00 тыс. рублей(выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей).  Прогнозируемые суммы уточняются при формировании МБ на текущий финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы:  - увеличение количества районных смотров-конкурсов среди учащихся образовательных учреждений округа «Законы дорог уважай» до 2 ед.;  - сохранение количества площадок для обучения детей правилам дорожного движения на уровне 1 ед.;  - увеличение количества наглядных пособий (дисков, пазлов, плакатов, настольных игр) по изучению правил дорожного движения для оборудованных уголков безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях округа, размещенных в кабинетах предмета «Окружающий мир» («Основы безопасности жизнедеятельности») до 59 ед.;  - увеличение публикаций и материалов по безопасности дорожного движения в газете «Панорама нашей жизни» до 4 шт. |

Раздел 1. Приоритеты и цели муниципальной политики в дорожном хозяйстве и безопасности дорожного движения

Приоритетами реализуемой муниципальной политики в области развития дорожного хозяйства и повышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети округа является решение комплекса взаимосвязанных основных мероприятий и задач, а именно: повышение безопасности условий дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети округа, обеспечение бесперебойного функционирования автомобильных дорог округа.

Целью Подпрограммы является:

- сокращение количества ДТП с пострадавшими, а также сокращение количества лиц, погибающих в результате ДТП.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:

- улучшение условий движения и устранение опасных участков улично-дорожной сети округа;

- проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений порядка дорожного движения;

- обеспечение информирования населения о безопасности дорожного движения.

Раздел 2. Основные мероприятия Подпрограммы

Сведения об основных мероприятиях Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведены в Приложении № 5 к Программе.

Раздел 3. Сведения о целевых индикаторах и показателях

Подпрограммы

Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями Программы приведены в Приложении № 6 к Программе.

Оценка эффективности Программы осуществляется по порядку проведения оценки эффективности Программы, утвержденной постановлением администрации округа от 29 декабря 2018 г № 1936 «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края» (с изменениями).

Раздел 4. Сведения об источнике информации и методике

расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей

решения задач Подпрограмм Программы

Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Подпрограмм Программы приведены в Приложении № 7 к Программе.

Раздел 5. Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам Подпрограмм Программы

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам Подпрограмм Программы приведены в Приложении № 8 к Программе.

Раздел 6.Финансовое обеспечение Подпрограммы

Информация по финансовому обеспечению Подпрограммы за счет средств МБ (с расшифровкой по основным мероприятиям программы, а также по годам реализации Подпрограммы) приведена в Приложениях № 9 и № 10 к Программе.

Объёмы бюджетных ассигнований Подпрограммы на период 2021-2026 годы составляют78,00тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс.рублей), в том числе по годам реализации:

- в 2021 году –13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2022 году –13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2023 году –13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2024 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2025 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2026 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),

в том числе:

МБ – 78,00тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- в 2021 году –13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2022 году –13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2023 году –13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2024 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2025 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),

- в 2026 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),

из них средства юридических лиц – 78,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам:

- в 2021 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2022 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2023 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2024 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2025 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2026 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей).

Прогнозируемые суммы уточняются при формировании МБ на текущий финансовый год и плановый период.

Раздел 7. Сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации Подпрограммы Программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы Программы приведены в Приложении № 11 к Программе.

Заместитель Главы администрации

Советского муниципального округа

Ставропольского края Е.А. Носоченко

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |
| |  |  | | --- | --- | |  | Приложение № 5  к муниципальной программе Советского муниципального  округа Ставропольского края «Развитие дорожного  хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края |   СВЕДЕНИЯ  об основных мероприятиях подпрограммы муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края»  <1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: округ – Советский муниципальный округ Ставропольского края; Программа – муниципальная программа округа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края»; автомобильные дороги округа, вне границ населенных пунктов - автомобильные дороги общего пользования местного значения округа, вне границ населенных пунктов, находящихся в собственности округа; ДТП – дорожно-транспортные происшествия; УО – управление образования администрации округа; ОГТиМХ – отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации округа; ОГХ – отдел городского хозяйства администрации округа; ООБиСР – отдел общественной безопасности и социального развития администрации округа; ТО – территориальные органы администрации округа   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель основного мероприятия Программы | | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия программы (краткое описание) | Связь с целевыми индикаторами  и показателями Программы | | начала  реализации | окончания реализации | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | **Цель 1. «Улучшение инфраструктуры автомобильных дорог вне границ населенных пунктов**  **Советского муниципального округа Ставропольского края»** | | | | | | | | | **Подпрограмма «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение**  **безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов**  **Советского муниципального округа Ставропольского края»** | | | | | | | | | **Задача 1. «Устранение опасных участков, обеспечение безопасности движения**  **на автомобильных дрогах вне границ населенных пунктов»** | | | | | | | | | 1. | **Основное мероприятие**  1. Улучшение условий движения и устранение опасных участков на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов | ОГТиМХ | | 2020 г. | 2025 г. | - уменьшение доли протяженности автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов, на 1,8%. | Показатель 1.1 Подпрограммы «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение  безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советского муниципального округа Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | **Задача 2. «Развитие дорожной инфраструктуры автомобильных дорог вне границ населенных пунктов**  **и улично-дорожной сети округа»** | | | | | | | | | 2. | **Основное мероприятие**  Ремонт и содержание автомобильных дорог, вне границ населенных пунктов - ремонт: устройство асфальтобетонного покрытия, обустройство пешеходных переходов, устройство светофорных объектов;  - содержание: ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, профилировка гравийных обочин, окраска ограждений, павильонов, восстановление профиля гравийных дорог с добавлением нового материала (без добавления нового материала) | ОГТиМХ | | 2021г. | 2026 г. | - уменьшение доли протяженности автомобильных дорог вне границ населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог вне границ населенных пунктов, на 1,8%.  - увеличение количества светофорных объектов на автомобильных дорогах округа вне границ населенных пунктов на 2 ед. | Показатель 1.1, 2.1, 1.2Подпрограммы «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советского муниципального округа Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | 3. | Изготовление технических паспортов на автомобильные дороги вне границ населенных пунктов, выполнение (внесение изменений) проектов организации дорожного движения (далее – ПДД) на автомобильные дороги вне границ населенных пунктов | ОГТиМХ | | 2021г. | 2026 г. | - увеличение количества технических паспортов на автомобильные дороги вне границ населенных пунктов на 2 шт.;  - увеличение количества проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги округа вне границ населенных пунктов на 8 шт. | Показатель 1.1, 2.1Подпрограммы «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советского городского округа Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | 4. | Развитие дорожной инфраструктуры:  -реконструкция автомобильного моста на автомобильной дороге «Горькая Балка - Отказное примыкание к автомобильной дороге «Кочубей - Зеленокумск – Минводы» | ОГТиМХ | | 2021 г. | 2026 г. | - увеличение количества реконструируемых  искусственных дорожных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов на 3,4%. | Показатель 2.1Подпрограммы «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советского муниципального округа Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | **Цель 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Советского муниципального округа Ставропольского края»** | | | | | | | | | **Подпрограмма «Модернизация улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края»** | | | | | | | | | **Задача 1. «Расширение сети пешеходных дорожек и тротуаров округа»** | | | | | | | | | 1. | **Основное мероприятие**  Модернизация – повышение уровня благоустройства на улично-дорожной сети округа:  - строительство и ремонт пешеходных дорожек;  - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (реализация инициативных проектов) | ОГТиМХ,  ТО | | 2021г. | 2026г. | - увеличение протяженности дорог улично-дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям | Показатель 1.2 Подпрограммы «Модернизация улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | **Цель 3. «Обеспечение бесперебойного функционирования автотранспортного сообщения округа»** | | | | | | | | | **Подпрограмма «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края»** | | | | | | | | | **Задача 1. «Улучшение условий движения и устранение опасных участков, обеспечивающих безопасность**  **движения на улично-дорожной сети округа»** | | | | | | | | | 1. | Основное мероприятие  Ремонт и содержание улично-дорожной сети | | ОГТиМХ,  ОГХ,  ТО | 2021 г. | 2026 г. | - уменьшение доли протяженности улично-дорожной сети округа, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности улично-дорожной сети округа, (ежегодно в среднем на 1,2 %) | Показатель 1.1, 1.2 Подпрограммы «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | 1.1 | Содержание и обслуживание улично-дорожной сети | | ОГТиМХ,  ОГХ,  ТО | 2021 г. | 2026 г. | - уменьшение доли протяженности улично-дорожной сети округа, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности улично-дорожной сети округа, на 7,9 %. | Показатель 1.2 Подпрограммы «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | 1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения | | ОГТиМХ,  ОГХ,  ТО | 2021 г.  2023 г. | 2026 г.  2023 г. | - улучшение потребительских свойств автомобильных дорог;  - доведение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования до 39,03%;  - прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2024 году | Показатель 1.2 Подпрограммы «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | **Цель 4. «Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети округа»** | | | | | | | | | **Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Советского муниципального округа**  **Ставропольского края»** | | | | | | | | | **Задача 1. «Проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения**  **по предупреждению нарушений порядка дорожного движения»** | | | | | | | | | 1. | **Основное мероприятие** Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | | УО | 2021 г. | 2026 г. | - 1 районный смотр-конкурс среди учащихся образовательных учреждений округа «Законы дорог уважай», ежегодно | Показатель 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Советского муниципального округа  Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | 1.1 | Проведение районных смотров-конкурсов среди учащихся образовательных учреждений Советского муниципального округа «Законы дорог уважай» | | УО | 2021 г. | 2026 г. | 1 районный смотр-конкурс среди учащихся образовательных учреждений округа «Законы дорог уважай», ежегодно | Показатель 1.2, Подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Советского муниципального округа  Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | 1.2 | Приобретение наглядных пособий (дисков, пазлов, плакатов, настольных игр) по изучению правил дорожного движения для оборудованных уголков безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях округа, размещенных в кабинетах предмета «Окружающий мир» («Основы безопасности жизнедеятельности») | | УО | 2021 г. | 2026 г. | 1 районный смотр-конкурс среди учащихся образовательных учреждений округа «Законы дорог уважай», ежегодно;  Увеличение наглядных пособий (дисков, пазлов, плакатов, настольных игр) по изучению правил дорожного движения для оборудованных уголков безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях округа, размещенных в кабинетах предмета «Окружающий мир» («Основы безопасности жизнедеятельности») | Показатель 1.1, Подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Советского муниципального округа  Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | 1.3 | Устройство площадки для обучения детей правилам дорожного движения | | УО | 2018 г. | 2018 г. | - увеличение количества площадок для обучения детей правилам дорожного движения на 100%. | Показатель 1.3 Подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Советского муниципального округа  Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | **Задача 2. «Обеспечение информирования населения о безопасности дорожного движения»** | | | | | | | | | 1. | Обеспечение доступности информации по повышению безопасности дорожного движения, в том числе: подготовка и публикация материалов по безопасности дорожного движения в газете «Панорама нашей жизни» | | ОГТиМХ | 2021 г. | 2026 г. | - увеличение публикаций материалов по безопасности дорожного движения в газете «Панорама нашей жизни» | Показатель 1.4 Подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Советского городского округа  Ставропольского края» приложения № 6 к Программе |   Заместитель Главы администрации  Советского муниципального округа  Ставропольского края Е.А. Носоченко | | | |  |
|  | Приложение № 6  к муниципальной программе Советского муниципального  округа Ставропольского края «Развитие дорожного  хозяйства и повышение безопасности дорожного  движения в Советском муниципальном округе  Ставропольского края» | | | | |

Сведения

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Советского муниципального округа

Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения

в Советском муниципальном округе Ставропольского края», подпрограмм и их значениях

<1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: округ – Советский муниципальный округ Ставропольского края; Программа – муниципальная программа Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края»; ДТП – дорожно-транспортные происшествия; УО – управление образования администрации округа; ОГТиМХ – отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации округа; ОГХ – отдел городского хозяйства администрации округа; ТО – территориальные органы администрации округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя Программы, Подпрограммы Программы | Ед.  изм. | | | | | Значение целевого индикатора и показателя Программы по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник информации (методика расчета)\*1 |
| 2017 | | | | | | 2018 | | | | | | 2019 | | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | 2025 | | | | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | 10 | | | | | | 11 | | | | | 12 | | | | 13 | | 14 |
|  | **Раздел I.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель 1. «Улучшение инфраструктуры автомобильных дорог вне границ населенных пунктов**  **Советского муниципального округа Ставропольского края»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов | % | | | | | 13,5 | | | | | | | 13,4 | | | | | | 13,2 | | | | | | 13,1 | | | | | | 13,0 | | | | | | 12,9 | | | | | 11,7 | | | | | | 11,6 | | | | | 11,5 | | | | 11,4 | | Методика расчета |
|  | **Подпрограмма «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности**  **дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов**  **Советского муниципального округа Ставропольского края»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1.«Устранение опасных участков, обеспечение безопасности движения на автомобильных дорогах**  **вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети округа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям | | км | | | | | 11,3 | | | | | | 11,2 | | | | | | 11,1 | | | | | | 11,0 | | | | | | 10,9 | | | | | | 10,8 | | | | | | 10,7 | | | | | 10,6 | | | | | 10,5 | | | | 10,4 | | Методика расчета |
| **Задача 2. «Развитие дорожной инфраструктуры автомобильных дорог вне границ населенных пунктов**  **и улично-дорожной сети округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля оформленных проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги округа вне границ населенных пунктов | | | % | | | | | 0 | | | | | | 9,1 | | | | | | 18,2 | | | | | | 18,2 | | | | | | 18,2 | | | | | | 18,2 | | | | | | 18,2 | | | | | 18,2 | | | | 18,2 | | | | 18,2 | | Данные, предоставленные ОГТиМХ и ТО |
| 2. | Доля оформленных технических паспортов на автомобильные дороги округа вне границ населенных пунктов | | | % | | | | | 0 | | | | | | 9,1 | | | | | | 9,1 | | | | | | 18,2 | | | | | | 18,2 | | | | | | 18,2 | | | | | | 18,2 | | | | | 27,3 | | | | 27,3 | | | | 27,3 | | Данные, предоставленные ОГТиМХ и ТО |
| **Раздел II.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля протяженности отремонтированных и вновь построенных пешеходных дорожек и тротуаров на улично-дорожной сети округа | | | % | | | | | 5,6 | | | | | | 9,2 | | | | | | 8,3 | | | | | | 6,6 | | | | | | 6,2 | | | | | | | 4,9 | | | | | | 4,6 | | | | | 5,0 | | | | 5,0 | | | 5,0 | | Методика расчета |
| **Подпрограмма «Модернизация улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. «Расширение сети пешеходных дорожек и тротуаров округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Протяженность отремонтированных и вновь построенных пешеходных дорожек и тротуаров на улично-дорожной сети округа | | | | км | | | | | 4,108 | | | | | | 7,111 | | | | | | 7,00 | | | | | | 6,00 | | | | | | 6,00 | | | | | | 5,00 | | | | | | 5,00 | | | | | 5,00 | | | | 5,2 | | | 5,2 | | Данные, предоставленные ОГТиМХи ТО |
| **Раздел III** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель 3. Обеспечение бесперебойного функционирования автотранспортного сообщения округа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля автомобильных дорог, не отвечающих нормативным  требованиям, к общей протяженности улично-дорожной сети | | | | | % | | | | | 56,4 | | | | | | 56,0 | | | | | | 55,1 | | | | | | 54,4 | | | | | | 53,6 | | | | | | 52,9 | | | | | | 54,5 | | | | | 53,5 | | | | 52,4 | | 51,4 | | Методика расчета |
| 2. | Доля автомобильных дорог улично-дорожной сети, отвечающих нормативным  требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети | | | | | % | | | | | 28,4 | | | | | | 28,7 | | | | | | 29,0 | | | | | | 31,1 | | | | | | 33,6 | | | | | | 35,1 | | | | | | 36,6 | | | | | 37,8 | | | | 39,0 | | 40,3 | | Методика расчета |
| **Подпрограмма «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского муниципального округа**  **Ставропольского края»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. «Улучшение условий движения и устранение опасных участков, обеспечивающих**  **безопасность движения на улично-дорожной сети округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество пешеходных светофорных объектов на улично-дорожной сети округа | | | | | ед. | | | | | | 0 | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | 10 | | 10 | Данные, предоставленные ОГТиМХи ТО |
| 2. | Протяженность дорог улично-дорожной сети округа с устройством асфальто-бетонного покрытия | | | | | км | | | | | | 2,0 | | | | | | 3,323 | | | | | | 3,0 | | | | | | 3,0 | | | | | | 3,0 | | | | | | 3,0 | | | | | | 3,0 | | | | | 3,0 | | | | 3,0 | | 3,0 | Данные, предоставленные ОГТиМХ и ТО |
| **Раздел IV** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель 4. «Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Темп снижения ДТП, зарегистрированных на территории округа | | | | | % | | | | | | 3,0 | | | | | | 3,5 | | | | | | 4,0 | | | | | | 4,5 | | | | | | 5,0 | | | | | | 5,5 | | | | | | 6,0 | | | | | 6,0 | | | | 6,5 | | 6,5 | Методика расчета |
| **Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сетиСоветского муниципального округа Ставропольского края»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения**  **по предупреждению нарушений порядка дорожного движения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество районных смотров-конкурсов среди учащихся образовательных учреждений округа «Законы дорог уважай» | | | | | ед. | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | 2 | | 2 | Данные, предоставленные УО |
| 2. | Количество площадок для обучения детей правилам дорожного движения | | | | | ед. | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | Данные, предоставленные  УО |
| 3. | Количество наглядных пособий (дисков, пазлов, плакатов, настольных игр)по изучению правил дорожного движения для оборудованных уголков безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях округа, размещенных в кабинетах предмета «Окружающий мир» («Основы безопасности жизнедеятельности») | | | | | ед. | | | | | | 57 | | | | | | 57 | | | | | | 57 | | | | | | 57 | | | | | | 57 | | | | | | 58 | | | | | | 58 | | | | | 59 | | | | 59 | | 60 | Данные, предоставленные УО |
| **Задача 2.«Обеспечение информирования населения о безопасности дорожного движения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество публикаций и материалов по безопасности дорожного движения в газете «Панорама нашей жизни» | | | | | шт. | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | 4 | | 4 | Издательство газеты «Панорама нашей жизни» |

Заместитель Главы администрации

Советского муниципального округа

Ставропольского края Е.А. Носоченко

|  |  |
| --- | --- |
|  | ППриложение № 7 к муниципальной программе Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края» |

Сведения

об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей муниципальной программы

Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края»

и показателей решения задач подпрограмм муниципальной программы

Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края»

<1>Далее в настоящем Приложении используются сокращения: округ – Советский муниципальный округ Ставропольского края; Программа – программа округа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края»;отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации округа (далее –ОГТиМХ); отдел городского хозяйства администрации округа (далее – ОГХ); территориальные органы администрации округа (далее – ТО);Территориальный орган Ставропольстат - Территориальный орган Федеральной службы Государственной статистики по Ставропольскому краю (Ставропольстат) отдел государственной статистики в г. Новопавловске (специалисты в г. Зеленокумске)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикатора, показателя Программы и показателя подпрограммы Программы | Единица измерения | Источник информации (методика расчета)\*\* | Временные характеристики индикатора, показателя Программы подпрограммы Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Индикаторы достижения целей** | | | | |
| 1. | Доля автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов | % | Данные, предоставленные ОГТиМХ округа | показатель за год |
| 2. | Доля протяженности отремонтированных и вновь построенных пешеходных дорожек и тротуаров на улично-дорожной сети округа | % | Данные, предоставленные Территориальным органом Ставропольстата Форма № 3ДГ | показатель за год |
| 3. | Доля протяженности улично-дорожной сети, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности улично-дорожной сети | % | Данные, предоставленные ОГТиМХ округа | показатель за год |
| 4. | Темп снижения ДТП, зарегистрированных на территории округа | % | Данные, предоставленные ОГТиМХ округа | показатель за год |
| **Показатели решения задач** | | | | |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям | км | Данные, предоставленные ОГТиМХ | показатель за год |
| 2. | Доля оформленных проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги округа вне границ населенных пунктов | %. | Данные, предоставленные ОГТиМХ | показатель за год |
| 3. | Доля оформленных технических паспортов на автомобильные дороги округа вне границ населенных пунктов | %. | Данные, предоставляемые ОГТиМХ | показатель за год |
| 4. | Протяженность пешеходных дорожек и тротуаров округа, которые планируется отремонтировать и вновь построить | км | Данные, предоставляемые ОГТиМХ | показатель за год |
| 5. | Количество пешеходных светофорных объектов на улично-дорожной сети округа | % | Данные, предоставляемые ОГТиМХ | показатель за год |
| 6. | Протяженность дорог улично-дорожной сети округа с устройством асфальто-бетонного покрытия | км | Данные, предоставленные УО | показатель за год |
| 7. | Количество районных смотров-конкурсов среди учащихся образовательных учреждений округа «Законы дорог уважай» | ед. | Данные, предоставленные УО | показатель за год |
| 8. | Количество площадок для обучения детей правилам дорожного движения | ед. | Данные, предоставленные УО | показатель за год |
| 9. | Количество публикаций и материалов по безопасности дорожного движения в газете «Панорама нашей жизни» | шт. | Данные, предоставленные ОГТиМХ | показатель за год |

Заместитель Главы администрации

Советского муниципального округа

Ставропольского края Е.А. Носоченко

Приложение № 8 к муниципальной программе Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края»

Сведения

о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам Подпрограмм

муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края»

<1>Далее в настоящем Приложении используются сокращения: округ – Советский муниципальный округ Ставропольского края; Программа – программа округа«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели и задачи Подпрограмм Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям и задачам  Подпрограмм Программы по годам | | | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 |
| 1. | Цель 1. «Улучшение инфраструктуры автомобильных дорог вне границ населенных пунктов Советского муниципального округа Ставропольского края» | 0,2 | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 |
| 2. | Цель 2.«Повышение безопасности дорожного движения на территории Советского муниципального округа Ставропольского края» | 0,3 | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 |
| 3. | Цель 3. «Обеспечение бесперебойного функционирования автотранспортного сообщения Советского муниципального округа Ставропольского края» | 0,2 | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 |
| 4. | Цель 4. «Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» | 0,3 | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 |
|  | **Всего по Программе:** | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| **Подпрограмма «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советского муниципального округа Ставропольского края»** | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1. «Устранение опасных участков, обеспечение безопасности движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | 0,5 |
|  | Задача 2. «Развитие дорожной инфраструктуры автомобильных дорог вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | 0,5 |
|  | **Всего по подпрограмме:** | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| **Подпрограмма «Модернизация улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края»** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Задача 1. «Расширение сети пешеходных дорожек и тротуаров Советского муниципального округа Ставропольского края» | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
|  | **Всего по подпрограмме:** | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| **Подпрограмма «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского муниципального округа**  **Ставропольского края»** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Задача 1. «Улучшение условий движения и устранение опасных участков, обеспечивающих безопасность движения на улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
|  | **Всего по подпрограмме:** | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| **Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети**  **Советского муниципального округа Ставропольского края»** | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Задача 1. «Проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений порядка дорожного движения» | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | 0,6 |
| 4.2 | Задача 2. «Обеспечение информирования населения о безопасности дорожного движения» | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | 0,4 |
|  | **Всего по подпрограмме:** | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |

Заместитель Главы администрации

Советского муниципального округа

Ставропольского края Е.А. Носоченко

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 9  к муниципальной программе Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края» |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края» за счет средств бюджета Советского

муниципального округа Ставропольского края

<1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: округ – Советский муниципальный округ Ставропольского края; Программа – муниципальная программа Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края»; КБ – бюджет Ставропольского края, МБ – бюджет Советского муниципального округа Ставропольского края, АСМО – администрация округа, ТО округа – территориальные органы администрации округа; УО – управление образования администрации округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Целевая статья расходов | | | | Ответственныйисполнитель, соисполнительпрограммы | Уровень бюджета | Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. рублей) | | | | | | |
| Всего  2021-2026гг | 2021 г. | 2022г  . | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| Программа | Подпрограмма | Мероприятия | Направлениерасходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Программа  «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края»  Всего по программе: | 04 | 0 | 00 | 00000 | Всего, в т.ч. |  | 476862,60 | 134694,64 | 92010,60 | 101866,07 | 72371,77 | 31087,93 | 44831,59 |
|  |  |  |  | АСМО (автомобильные дороги вне границ населенных пунктов) | МБ | 70851,27 | 19869,41 | 10544,86 | 11529,50 | 10273,50 | 9317,00 | 9317,00 |
| 04 | 0 | 00 | 00000 | АСМО  (г. Зеленокумск) | МБ | 98196,95 | 18892,30 | 17272,01 | 24139,16 | 12562,10 | 12322,10 | 13009,28 |
| КБ | 153943,98 | 14804,94 | 32597,94 | 51943,92 | 41540,70 | 0,00 | 13056,48 |
| 04 | 0 | 00 | 00000 | ТО округа | МБ | 73411,87 | 21717,22 | 11765,54 | 13074,98 | 7982,47 | 9435,83 | 9435,83 |
| КБ | 80380,53 | 59397,77 | 19817,25 | 1165,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0 | 00 | 00000 | АСМО (УО) | МБ | 78,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 2. | 1. Подпрограмма «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорога вне границ населенных пунктов Советского муниципального округа Ставропольского края» | 04 | 1 | 01 | 00000 | Всего, в т. ч.: |  | 70851,27 | 19869,41 | 10544,86 | 11529,50 | 10273,50 | 9317,00 | 9317,00 |
| 04 | 1 | 01 | 00000 | АСМО (автомобильные дороги вне границ населенных пунктов) | МБ | 70851,27 | 19869,41 | 10544,86 | 11529,50 | 10273,50 | 9317,00 | 9317,00 |
| 3. | Основное мероприятие  3.1 Ремонт и содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов | 04 | 1 | 01 | 21420 | Всего  в т.ч.: |  | 70851,27 | 19869,41 | 10544,86 | 11529,50 | 10273,50 | 9317,00 | 9317,00 |
| 04 | 1 | 01 | 21420 | АСМО (автомобильные дороги вне границ населенных пунктов) | МБ | 70851,27 | 19869,41 | 10544,86 | 11529,50 | 10273,50 | 9317,00 | 9317,00 |
| 4. | 2. Подпрограмма «Модернизация улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» | 04 | 2 | 01 | 00000 | Всего, в т. ч.: |  | 21571,44 | 5326,99 | 7059,84 | 6284,19 | 2900,42 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 2 | 01 | 00000 | АСМО  (г. Зеленокумск),  из них: | КБ | 8499,42 | 1891,00 | 3329,37 | 1563,08 | 1715,97 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 6383,06 | 1409,01 | 2731,30 | 1058,30 | 1184,45 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | МБ | 1481,96 | 368,96 | 675,00 | 198,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 2 | 01 | 00000 | ТО округа,  из них:  иные источники | КБ | 3035,04 | 1253,66 | 615,87 | 1165,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 3653,92 | 773,32 | 383,30 | 2497,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 756,30 | 273,00 | 113,30 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Основное мероприятие  2.1. Модернизация – повышение уровня благоустройства на улично-дорожной сети округа.  Реализация инициативных проектов  **2019г.**  с. Горькая Балка (ремонт участка автодороги по ул. Филимонова)  **2020г.**  с. Отказное (ремонт участка автодороги по ул. Мостовая)  **2021г.**  с. Отказное  (ремонт участка автодороги по ул. Лермонтова)  г. Зеленокумск  (ремонт автодороги пер. Крупской)  **2022г.**  с. Правокумское  (ремонт дороги по  ул. Ленина)  **2023 г.**  г. Зеленокумск  (ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гайдара)  с. Отказное  (ремонт тротуаров по ул. Победа (от ул. Мостовая до СОШ № 7)  **2024 г.**  г. Зеленокумск  (ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Матросова) | 04 | 2 | 01 | 00000 | Всего по мероприятию,  в т ч.: |  | 21571,44 | 5326,99 | 7059,84 | 6284,19 | 2900,42 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 2 | 01 | 00000 | АСМО  (г. Зеленокумск)  иные источники | КБ | 8499,42 | 1891,00 | 3329,37 | 1563,08 | 1715,97 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 6383,06 | 1409,01 | 2731,30 | 1058,30 | 1184,45 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1481,96 | 368,96 | 675,00 | 198,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 2 | 01 | 21430  G 6420 | ТО  с. Г. Балка | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| изних:  иныеисточники | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 04 | 2 | 01 | 21430  S 6420  G 6420 | ТО  с. Отказное | КБ | 2419,17 | 1253,66 | 0,00 | 1165,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1920,62 | 773,32 | 0,00 | 1147,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| изних:  иныеисточники | МБ | 643,00 | 273,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 2 | 01 | 21430  S 6420 | ТО  С. Правокумское | КБ | 615,87 | 0,00 | 615,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 383,30 | 0,00 | 383,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | изних:  иныеисточники |  | 113,30 | 0,00 | 113,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 3. Подпрограмма «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» | 04 | 3 | 01 | 00000 | Всего, в т.ч.: |  | 384361,89 | 109485,24 | 74392,90 | 84039,38 | 59184,85 | 21757,93 | 35501,59 |
|  |  |  |  | АСМО  (г. Зеленокумск) | КБ | 145444,56 | 12913,94 | 29268,57 | 50380,84 | 39824,73 | 0,00 | 13056,48 |
| МБ | 91813,89 | 17483,29 | 14540,71 | 23080,86 | 11377,65 | 12322,10 | 13009,28 |
| 04 | 3 | 01 | 21440 | ТО округа | КБ | 77345,49 | 58144,11 | 19201,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 69757,95 | 20943,90 | 11382,24 | 10577,68 | 7982,47 | 9435,83 | 9435,83 |
| 7. | Основное мероприятие  3.1. Ремонт и содержание улично-дорожной сети. | 04 | 3 | 01 | 00000 | Всего, в т.ч.: |  | 384361,89 | 109485,24 | 74392,90 | 84039,38 | 59184,85 | 21757,93 | 35501,59 |
| 04 | 3 | 01 | 21440 | АСМО  (г. Зеленокумск) | КБ | 145444,56 | 12913,94 | 29268,57 | 50380,84 | 39824,73 | 0,00 | 13056,48 |
| МБ | 91813,89 | 17483,29 | 14540,71 | 23080,86 | 11377,65 | 12322,10 | 13009,28 |
| 04  04 | 3  3 | 01  01 | 21440  21440 | ТО округа, | КБ | 77345,79 | 58144,11 | 19201,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 69757,95 | 20943,90 | 11382,24 | 10577,68 | 7982,47 | 9435,83 | 9435,83 |
| 8. | 3.1.1. Содержание и обслуживание улично-дорожной сети | Всего, в т.ч.: |  | 115945,32 | 17692,27 | 6466,20 | 31006,91 | 17264,08 | 21757,93 | 21757,93 |
| АСМО  (г. Зеленокумск) | МБ | 59489,42 | 3498,07 | 1636,31 | 20429,23 | 9281,61 | 12322,10 | 12322,10 |
| ТО х. Восточный | МБ | 4557,69 | 987,48 | 271,21 | 1125,50 | 724,50 | 724,50 | 724,50 |
| ТО с. ГорькаяБалка | МБ | 4346,18 | 597,43 | 784,40 | 734,90 | 743,15 | 743,15 | 743,15 |
| ТО с. Нины | МБ | 12746,88 | 3728,38 | 1381,14 | 1580,66 | 2018,90 | 2018,90 | 2018,90 |
| ТО с. Отказное | МБ | 13457,64 | 3479,32 | 478,76 | 3619,45 | 1235,55 | 2322,28 | 2322,28 |
| ТО  с. Правокумское | МБ | 7252,10 | 1151,00 | 238,10 | 1452,00 | 1157,00 | 1627,00 | 1627,00 |
| ТО с. Солдато-Александровское | МБ | 14095,41 | 4250,59 | 1676,28 | 2065,17 | 2103,37 | 2000,00 | 2000,00 |
| 9. | 3.1.2.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения | 04 | 3 | 01 | S 7830 | Всего, в т.ч. |  | 268416,57 | 91792,97 | 67926,70 | 53032,47 | 41920,77 | 0,00 | 13743,66 |
| АСМО  (г. Зеленокумск) | МБ | 32324,47 | 13985,22 | 12904,40 | 2651,63 | 2096,04 | 0,00 | 678,18 |
| КБ | 145444,56 | 12913,94 | 29268,57 | 50380,84 | 39824,73 | 0,00 | 13056,48 |
| ТО с. ГорькаяБалка | МБ | 1383,20 | 1383,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 5807,31 | 5807,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТО с. Отказное | МБ | 5893,44 | 1923,35 | 3970,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 12373,96 | 5295,84 | 7078,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТО с. Солдато-Александровско | МБ | 653,99 | 653,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 4347,12 | 4347,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТО с. Нины | МБ | 2407,23 | 1340,01 | 1067,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 48377,02 | 42693,84 | 5683,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТО  с. Правокумское | МБ | 1569,08 | 572,15 | 996,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 4074,70 | 0,00 | 4074,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТО х. Восточный | МБ | 1395,11 | 877,00 | 518,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 2365,38 | 0,00 | 2365,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | 4. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» | 04 | 3 | 01 | 00000 | Всего, в т.ч.: |  | 78,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
|  |  |  | 00000 | АСМО  (г. Зеленокумск) | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 4 | 01 | 21460 | ТО округа | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 4 | 01 | 00000 | АСМО (УО) | МБ | 78,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 11. | Основное мероприятие  4.1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | 04 | 4 | 01 | 00000 | Всего, в т.ч.: |  | 78,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 04 | 4 | 01 | 00000 | АСМО  (г. Зеленокумск) | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 4 | 01 | 00000 | ТО округа | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 4 | 01 | 21450 | АСМО (УО) | МБ | 78,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 04 | 4 | 01 | 21460 | ТО округа | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Заместитель Главы администрации

Советского муниципального округа

Ставропольского края Е.А. Носоченко

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 10  к муниципальной программе Советского городского округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края» |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

расходов бюджета Советского муниципального округа Ставропольского края и иных участников муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края» на реализацию целей

муниципальной программы

<<1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: округ – Советский муниципальный округ Ставропольского края; Программа – муниципальная программа округа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края»; ФБ – бюджет Российской Федерации, КБ – бюджет Ставропольского края, МБ – бюджет округа, УО – управление образования администрации округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Источники ресурсного обеспечения | Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей) | | | | | | |
| Всего  2021-2026г.г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного  движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края» | Всего по программе, в т.ч.: | 476862,60 | 134694,64 | 92010,60 | 101866,07 | 72371,77 | 31087,93 | 44831,59 |
| КБ | 234324,51 | 74202,71 | 52415,19 | 53109,43 | 41540,70 | 0,00 | 13056,48 |
| МБ, из них: | 242538,09 | 60491,93 | 39595,41 | 48756,64 | 30831,07 | 31087,93 | 31775,11 |
| Средства юридических лиц (УО) | 78,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 2. | 1. Подпрограмма «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советского муниципальногоокруга Ставропольского края» | Всего по подпрограмме, в т.ч.: | 70851,27 | 19869,41 | 10544,86 | 11529,50 | 10273,50 | 9317,00 | 9317,00 |
| КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ, изних: | 70851,27 | 19869,41 | 10544,86 | 11529,50 | 10273,50 | 9317,00 | 9317,00 |
| Средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие  1.1.Ремонт и содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов | Всего по подпрограмме, в т.ч.: | 70851,27 | 19869,41 | 10544,86 | 11529,50 | 10273,50 | 9317,00 | 9317,00 |
| КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МБ, из них: | 70851,27 | 19869,41 | 10544,86 | 11529,50 | 10273,50 | 9317,00 | 9317,00 |
| Средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | 2. Подпрограмма «Модернизация улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края | Всего по подпрограмме, в т.ч.: | 21571,44 | 5326,99 | 7059,84 | 6284,19 | 2900,42 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 11534,46 | 3144,66 | 3945,24 | 2728,59 | 1715,97 | 0,00 | 0,00 |
| МБ, из них: | 10036,98 | 2182,33 | 3114,60 | 3555,60 | 1184,45 | 0,00 | 0,00 |
| Средства юридических лиц |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Основное мероприятие  Модернизация – повышение уровня благоустройства на улично-дорожной сети округа  Реализация инициативных проектов | Всего по мероприятию, в т.ч.: | 21571,44 | 5326,99 | 7059,84 | 6284,19 | 2900,42 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 11534,46 | 3144,66 | 3945,24 | 2728,59 | 1715,97 | 0,00 | 0,00 |
| МБ, из них: | 10036,98 | 2182,33 | 3114,60 | 3555,60 | 1184,45 | 0,00 | 0,00 |
| Средства юридических  лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 3. Подпрограмма «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» | Всего по подпрограмме, в т.ч.: | 384361,89 | 109485,24 | 74392,90 | 84039,38 | 59184,85 | 21757,93 | 35501,59 |
| КБ | 222790,05 | 71058,05 | 48469,95 | 50380,84 | 39824,73 | 0,00 | 13056,48 |
| МБ, из них: | 161571,84 | 38427,19 | 25922,95 | 33658,54 | 19360,12 | 21757,93 | 22445,11 |
| Средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Основное мероприятие  Ремонт и содержание улично-дорожной сети. | Всего по мероприятию, в т.ч.: | 384361,89 | 109485,24 | 74392,90 | 84039,38 | 59184,85 | 21757,93 | 35501,59 |
| КБ | 59184,85 | 71058,05 | 48469,95 | 50380,84 | 39824,73 | 0,00 | 13056,48 |
| МБ, из них: | 161571,84 | 38427,19 | 25922,95 | 33658,54 | 19360,12 | 21757,93 | 22445,11 |
| Средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8. | Содержание и обслуживание улично-дорожной сети | Всего по мероприятию, в т.ч.: | 115945,32 | 17692,27 | 6466,20 | 31006,91 | 17264,08 | 21757,93 | 21757,93 |
| КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МБ, из них: | 115945,32 | 17692,27 | 6466,20 | 31006,91 | 17264,08 | 21757,93 | 21757,93 |
| Средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения | Всего по мероприятию, в т.ч.: | 268416,57 | 91792,97 | 67926,70 | 53032,47 | 41920,77 | 0,00 | 13743,66 |
| КБ | 222790,05 | 71058,05 | 48469,95 | 50380,84 | 39824,73 | 0,00 | 13056,48 |
| МБ, из них: | 45626,52 | 20734,92 | 19456,75 | 2651,63 | 2096,04 | 0,00 | 687,18 |
| Средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | 4. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» | Всего по подпрограмме, в т.ч.: | 78,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| МБ, из них: | 78,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Средства юридических лиц (УО) | 78,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 11. | Основное мероприятие  Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | Всего по мероприятию, в т.ч.: | 78,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| МБ, из них: | 78,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Средства юридических лиц (УО) | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |

Заместитель Главы администрации

Советского муниципального округа

Ставропольского края Е.А. Носоченко

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 11  к муниципальной программе Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения  в Советском муниципальном округе Ставропольского края» |

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения

в Советском муниципальном округе Ставропольского края»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель Программы, Подпрограммы Программы | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Советского городского округа Ставропольского края на 2018 год» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа  Ставропольского края | 23 марта 2018 г.  № 320 |
| 2. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «О комиссии администрации Советского городского округа Ставропольского края по обеспечению безопасности дорожного движения» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа  Ставропольского края | 23 марта 2018 г.  № 313 |
| 3. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Советского городского округа Ставропольского края на 2019 год» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа  Ставропольского края | 07 ноября 2018 г.  № 1585 |
| 4. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 07 ноября 2018 г. № 1585 «Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Советского городского округа Ставропольского края на 2019 год» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа  Ставропольского края | 08 октября 2019 г.  № 1287 |
| 5. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Советского городского округа Ставропольского края на 2020 год» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа  Ставропольского края | 19 ноября 2019 г.  № 1480 |
| 6. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 320» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа  Ставропольского края | 12 декабря 2019 г.  № 1614 |
| 7. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 19 ноября 2019 г. № 1480» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа  Ставропольского края | 02 марта 2020 г.  № 273 |
| 8. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 19 ноября 2019 г. № 1480» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа  Ставропольского края | 08 апреля 2020 г.  № 411 |
| 9. | Решение | Решение Совета депутатов Советского городского округа Ставропольского края «О правилах благоустройства территории Советского городского округа Ставропольского края» | Совет депутатов Советского городского округа Ставропольского края | 25 сентября 2020 г.  № 387 |
| 10. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Советского городского округа Ставропольского края на 2021 год» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа  Ставропольского края | 14 октября 2020 г.  № 1053 |
| 11. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Советского городского округа Ставропольского края на 2020-2021 годы» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа  Ставропольского края | 03 ноября 2020 г.  № 1116 |
| 12. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Советского городского округа Ставропольского края на 2020-2021 годы» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа  Ставропольского края | 09 декабря 2020 г.  № 1239 |
| 13. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2018 г. № 1873 (с изменениями)» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа  Ставропольского края | 18 декабря 2020 г.  № 1286 |
| 14. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 03 ноября 2020 г. № 1115» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа  Ставропольского края | 28 декабря 2020 г.  № 1389 |
| 15. | Решение | Решение Совета депутатов Советского городского округа Ставропольского края «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Советского городского округа Ставропольского края» | Совет депутатов Советского городского округа Ставропольского края | 25 августа 2021 г.  № 479 |
| 16. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «Об утверждении паспортов инициативных проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, реализуемых в Советском городском округе Ставропольского края в 2022 году» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа  Ставропольского края | 03 декабря 2021 г.  № 1341 |
| 17. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «Об утверждении паспортов инициативных проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, реализуемых в Советском городском округе Ставропольского края в 2023 году» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа  Ставропольского края | 02 ноября 2022 г.  № 1380 |
| 18. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «О внесении изменения в постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 02 ноября 2022 г. № 1380» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа  Ставропольского края | 23 декабря 2022 г. № 1638 |
| 19. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 02 ноября 2022 г. № 1380» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа  Ставропольского края | 06 февраля 2023 г. №105 |
| 20. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 02 ноября 2022 г. № 1380» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа  Ставропольского края | 14 апреля 2023 г. № 388 |
| 21. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «Об утверждении паспортов инициативных проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, реализуемых в Советском муниципальном округе Ставропольского края в 2024 году» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа  Ставропольского края | 05 декабря 2023 г. № 1289 |

Заместитель Главы администрации

Советского муниципального округа

Ставропольского края Е.А. Носоченко